- ATMProsjekt Buskerudbyen

Møtereferat ATMutvalg  23.04.10                                                Møte nr.2-10

| Tilstede | ATMutvalget: Roger Ryberg, fylkesordfører Buskerud fylkeskommune (leder) Laila Irene Johansen, varaordfører Kongsberg kommune Ulla Nævestad, ordfører Lier kommune Tore Opdal Hansen, ordfører Drammen kommune Elly Therese Thoresen, ordfører Nedre Eiker kommune Solveig Lysaker, varaordfører Øvre Eiker kommune Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann, Fylkesmannen i Buskerud Anders Setsaa, regionvegsjef, Statens Vegvesen Region Sør Øyvind Rørslett, regional plan- og utviklingsdirektør, Jernbaneverket, Sven Arild Hansen, regiondirektør, Kystverket Sør Øst Fra administrativ styringsgruppe: Astrid Sommerstad, rådmann Kongsberg kommune (leder av adm. styringsgruppe) Runar Hannevold, fylkesrådmann Buskerud fylkeskommune (delvis) Bengt Nystrøm, rådmann Nedre Eiker kommune Osmund Kaldheim, rådmann, Drammen kommune Runar Schau Carlsen, ass. fylkesmann, Fylkesmannen i Buskerud Arne Tronrud, (for rådmannen i Øvre Eiker kommune) Fra prosjektsekretariatet: Tore Askim, prosjektsjef |
| --- | --- |
| Forfall | Vidar Lande, ordfører Kongsberg kommune Ann Sire Fjerdingstad, ordfører, Øvre Eiker kommune |
| Møtested | Fylkeshuset, Drammen |

Til innkalling og dagsorden:

Alle rådmennene ble oppfordret til å delta på ATM-utvalgsmøtene. Neste møte er 11.juni kl.9.00 – 12.00.

I saksdokumentene bør forslag til konklusjoner/vedtak formuleres fullt ut, uten henvisninger.

Sak 08/10:	Referat ATMutvalgets møte nr.1-10.

Bemerkning: Vidar Lande hadde forfall til møte nr.1-10.

Konklusjon

Referat fra ATMutvalget 05.02.10 godkjent.

Sak 09/10: Status.

Statusorientering gitt av leder av adm. styringsgruppe og prosjektsjef :

- Etablering av permanent sekretariat

- Midlertidig sekretariat

- Noe manglende framdrift pga. samarbeidet er i oppstartfasen

- Møte 22.03 med NSB vedr. felles mål om to tog i timen Drammen – Hokksund fra 2012.

Konklusjon

Prosjektstatus tatt til orientering.

Sak 10/10:	Prosjektregnskap 2009

Det forelå prosjektregnskap for 2009 med et overskudd på kr. 71.145.

Konklusjon:

Prosjektregnskap 2009 godkjent med et overskudd på kr. 71.145. Overskuddet overføres

prosjektbudsjett 2010.

Sak 11/10: 	Buskerudbypakke 1/belønningsordningen. Tiltak 2010 og

videre prosess.

I tråd med den 4 årige avtalen med Samferdselsdepartementet har samarbeidet fått et statlig tilskudd på 30 mill.kr. i 2010. Til møtet forelå et omforent forslag til fordeling av 24 mill. kr.

Konklusjon:

- ATMutvalget godkjenner at Buskerudbyprosjektet påtar seg oppgavene med å koordinere gjennomføringen av tiltak med midler fra belønningsordningen i 2009 fra Buskerud fylkeskommune.

- ATMutvalget godkjenner følgende hovedkriterier for prioritering av tiltak i Buskerudbypakke 1/belønningsordningen:

  - Tiltak som gir høy måloppnåelse (i tråd med inngått samarbeidsavtale om Buskerudbyen og avtale med SD).

  - Tiltak som gir raske og synlige resultater

  - Tiltak som kombinerer kollektivtrafikkforbedringer med biltrafikkreduserende tiltak.

  - Tiltak i alle kommunene (i tråd med samarbeidsavtale).

- I samråd med styringsgruppens leder gis prosjektsjefen fullmakt til å igangsette faglige utredninger for å følge opp tiltak for 2010 som er angitt i den 4årige avtalen med SD.

- ATMutvalget godkjenner følgende hovedaktiviteter og prosess for Buskerudbypakke1/ belønningsordningen:

| Dato/frist | Utvalg/råd | Oppgave |
| --- | --- | --- |
| 10. mai | ATM-rådet | Kunnskapsoppbygging om politiske kjernespørsmål knyttet til Buskerudbypakke 1, (tema: Parkeringspolitikk, bilrestriktive tiltak, m.m.) |
| 11. juni | ATM-utvalget | Godkjenne tiltaksplan 2010 |
| okt/nov. | ATM-rådet | Drøfte politiske kjernespørsmål i foreløpig forslag til revidert handlingsprogram 2010 – 13 |
| Okt./nov | ATM-utvalget | Anbefale revidert handlingsprogram 2010 – 13 |
| Nov/des | Kommunene og fylkeskommunen | Godkjenne revidert handlingsprogram 2010 - 13 |

- ATMutvalget godkjenner 1 . runde av tildeling av 2010-midler i tråd med følgende:

|  | 2009-midler: Okt. 09- okt 10 | 2010 (hele eller deler av året) | Pr år fra 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Videreføre økt kollektivtilbud Konnerud (linje 21, 22 og 24) | 5,0 | 1 | 4,7 |
| Videreføre økt kollektivtilbud Drammen – Mjøndalen (linje 51) | 0,1 | 0,02 | 0,1 |
| Videreføre Åskollen (linje 4), Gulskogen (linje 25) (Tillegg til inngått avtale med Drammen kommune om 2 mill kr pr år) |  | 0,8 | 0,8 |
| Økt tilbud Drammen – Hokksund (linje 101) fra oktober |  | 0,8 | 2,4 |
| - Mating til Hokksund og linje 101 fra oktober |  | 0,2 | 0,6 |
| Fjell (linje 6) – utvide helårsrute til også i deler av skoleferien – juni/august |  | 0,5 | 0,5 |
| Mjøndalen-Drammen (linje 51) – utvide helårsrute til også i deler av skoleferien– juni/august |  | 0,2 | 0,2 |
| Sum - Forbedring av kollektivtilbudet lokalt og regionalt | 5,1 | 3,52 | 9,3 |

Tabellens høyre kolonne viser at det allerede er lagt inn tiltak knyttet til ruteforbedringer med en kostnad på ca 9,3 mill kr pr år, d.v.s. nærmere 40 mill kr på 4 år, eller 75 – 80 % av totalpotten for dette tiltaksområde.

Tiltaksområde 3. Infrastruktur for kollektivtrafikken

| Nedre Eiker - utbedring av holdeplasser | 2,0 |
| --- | --- |
| Kongsberg - utbedring av kollektivrutene, fjerne flaskehalser, oppgradere holdeplasser | 3,7 |
| Øvre Eiker - Vestfossen stasjon, lehus og sykkelparkering | 1,0 |
| Drammen - Konnerud - utbedring Grinderudbakken | 0,6 |
| Videreføre driftsprosjekt holdeplasser i Drammen/Lier/Nedre Eiker | 0,2 |
| Sum - Infrastruktur Kollektiv | 7,5 |

Tiltaksområde 4. Gang og sykkeltiltak

| Lier stasjon - sykkelparkering høy standard | 0,2 |
| --- | --- |
| Drammen, Marienlyst - høystandard sykkelvei og sykkelparkering | 4,0 |
| Nedre Eiker - skilting/oppmerking hovedsykkelveinett langs/over elva | 0,4 |
| Øvre Eiker - gs-vei langs Drammensveien, binde Loesmoen til Hokksund (del av regional rute) | 5,4 |
| Kongsberg – øke driftsstandard på sykkelruter (pilotprosjekt) | 0,5 |
| Sum - Sykkel og gående | 10,5 |

Tiltaksområde 5. Biltrafikkreduserende tiltak

| Boligsoneparkering i Drammen – planlegge og iverksette | 2,0 |
| --- | --- |
| Kongsberg, utredning av boligsoneparkering | 0,5 |
| Sum - Biltrafikkreduserende | 2,5 |

| Sum totalt – tiltak 2-5 | 24,0 |
| --- | --- |

- ATMutvalget godkjenner en desentralisert gjennomføringsmodell for tiltak hvor ansvaret for gjennomføring av tiltak ligger hos den enkelte kommune, Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Buskerud fylkeskommune og/eller Buskerud Kollektivtrafikk AS og Nettbuss Drammen AS, etter skriftlig avtale med Buskerudbyprosjektet.

Sak 12/10: Strategi/prosess for bypakke/Buskerudbypakke 2 fra 2014 tilknyttet NTP 2014 – 2023.

Saken ble lagt frem for å synliggjøre behovet for avklaringer for å sikre at bypakke for

Buskerudbyen (Buskerudbypakke 2) kan inngå i Nasjonal Tranportplan (NTP) fra 2014.

Konklusjon:

Forslag til opplegg for å sikre at Buskerudbypakke 2 (samferdsels-/bypakke) kan inngå i

NTP 2014-2023 legges fram for ATMutvalget i juni.

Sak 13/10:	Felles areal- og transportplan. Planprogram. Videre prosess.

Det er i saksfremlegget redegjort for hvilke føringer som gjelder for samarbeidet om felles areal- og transportplan for Buskerudbyen, med forankring i den femårige samarbeidsavtalen og den fireårige avtalen med Samferdselsdepartementet.

Konklusjon:

- Det gis tilslutning til følgende prosess- og tidsplan for felles areal og transportplan- planprogram;

|  | Dato | Hovedtema | Resultatmål |
| --- | --- | --- | --- |
| ATM-utvalg | 11.juni |  |  |
| Fylkesutvalg/formannskap Fylkesting/by/kommune-styrer | Juni | Sak om igangsetting av planarbeidet | Omforent sak behandlet og vedtatt |
| ATM-råd | August | Skisse til planprogram |  |
| ATM-utvalg | September | Høringsutgave planprogram Plantype, drøfting | Koordinert politisk behandling |
| Fylkesutvalg/formannskap Fylkesting/by/kommunestyrer | September | Sak om planprogram på høring | Omforent sak behandlet og vedtatt |
| Interessenter | September-oktober | Høringsmøter | Høringsuttalelser |
| ATM-råd | November | Drøfting Plantype/planmyndighet |  |
| ATM-utvalg | November | Anbefalt forslag til planprogram | Koordinert politisk behandling |
| Fylkesting/by/kommunestyrer | Desember | Sak om felles planprogram | Omforent sak behandlet og vedtatt |

- Tidsplanen for planprogrammet forutsettes koordinert med fremdriftsplan for Buskerudbypakke 2 når denne er avklart, jfr. sak 12/10.

- Oppstart av arbeidet med felles areal- og transportplan, planprogrammet legges fram i juni 2010 for samordnet politisk behandling i fylkeskommunen og de 5 samarbeidskommunene.

- Det gis tilslutning til angitt opplegg for medvirkning i arbeidet med planprogrammet i form av høringsmøte(r) med interesseorganisasjoner.

Sak 14/10:	Årsplan 2010. Foreløpig

Som grunnlag for saken forelå foreløpig utgave av årsplanen, datert 15.04.10.

Konklusjon:

Årsplan 2010 vedtas i ATMutvalget i juni.

Sak 15/10	Opplegg ATMrådets møte 10.05.

ATM-rådets første møte holdes mandag 10. mai 2010 fra kl. 17.00 – 21.00 i Fylkeshuset i Drammen.

Konklusjon:

Hensikt og opplegg for ATMrådets møte 10. mai 2010 justeres til å ivareta kunnskapsoppbygging om politiske kjernespørsmål knyttet til en klimavennlig areal- og transportutvikling i Buskerudbyen.

Sak 16/10	Møteplan og studietur andre halvår 2010.

Konklusjon:

1: Møteplan høsten 2010 vedtas med følgende opplegg:

- ATMrådet				uke 33 (16.- 20. august)

- Adm styringsgruppe:			uke 36 (6. – 10. september)

- ATMutvalget:				uke 37 (13. – 17. september)

- ATMrådet				uke 44

- Adm styringsgruppe			uke 45 (8. – 12. november)

- ATMutvalget				uke 46 (15. – 19. november)

2: Studietur til en europeisk byregion/by planlegges i september/oktober for ATMutvalg, ATMråd, administrativ styringsgruppe og fagråd.