- ATMProsjekt Buskerudbyen

SAKSDOKUMENT TIL

# ATMutvalget     MØTE nr. 2 - 2010

# Møtetid: fredag 23.04.2010   kl. 09.00 – kl. 12.00 med etterfølgende lunsj

Sted:  Fylkestingssalen, Fylkeshuset, Drammen.

Forslag til dagsorden:

Sak 08/10	Referat ATMutvalgsmøte 05.02.10

Sak 09/10	Status

Sak 10/10	Prosjektregnskap 2009

Sak 11/10	Buskerudbypakke 1/belønningsordningen. Tiltak 2010 og videre prosess.

Sak 12/10	Strategi/prosess for bypakke / Buskerudbypakke 2 fra 2014 tilknyttet NTP 2014 – 2023.

Sak 13/10	Felles areal- og transportplan. Planprogram. Videre prosess.

Sak 14/10	Årsplan 2010. Foreløpig.

Sak 15/10	Opplegg ATMrådets møte 10.05.

Sak 16/10	Møteplan og studietur andre halvår 2010.

Buskerudbyen, 19.04.2010

Roger Ryberg							Astrid Sommerstad

leder av ATMutvalget					leder av adm styringsgruppe

Vedlegg:

1: Referat ATMutvalgsmøte 05.02.10				side   6

2: Prosjektregnskap 2009						side  11

3: Buskerudbypakke 1/belønningsordningen. Tiltak 2010

og videre prosess							side  13

4: Strategi/prosess for bypakke / Buskerudbypakke 2 fra 2014

tilknyttet NTP 2014 – 2023 					side  19

5: Felles areal- og transportplan. Planprogram. Videre prosess	side  22

6: Foreløpig årsplan 2010. 						side  26

7: Opplegg ATMrådet 10. mai 2010.					side  36

Til sak 08/10	Referat ATMutvalgsmøte 05.02.10

Saksunderlag

Se vedlegg 1. Side 6.

Forslag til konklusjon

Referat fra ATMutvalget 05.02.10 godkjent.

Sak 09/10	Status

Saksunderlag

Muntlig orientering fra leder av administrativ styringsgruppe og prosjektsjef.

Forslag til konklusjon

Prosjektstatus tatt til orientering

Sak 10/10	Prosjektregnskap 2009

Saksunderlag

Se vedlegg 2. Side 11.

Rapport for forprosjektfase 2 (januar 20009 – november 2009) ble behandlet i felles

saksframlegg til kommunestyrer og fylkesting i desember 2009, med unntak av prosjektregnskapet.

Prosjektregnskap 2009 er ført av Drammen kommune. Regnskapet viser et overskudd på kr. 71.145, som foreslås overført budsjett 2010.

Forslag til konklusjon

Prosjektregnskap 2009 godkjent med et overskudd på kr. 71.145. Overskuddet overføres prosjektbudsjett 2010.

Sak 11/10	Buskerudbypakke 1/belønningsordningen. Tiltak 2010 og

videre prosess.

Saksunderlag

Se vedlegg 3. Side 13.

Hensikten med saken er å

- godkjenne at ATMprosjekt Buskerudbyen overtar oppfølging av tiltak belønningsordningen for 2009.

- beslutte første tildeling av midler til tiltak i 2010 innenfor en ramme på 30 mill.kr.

- avklare videre prosess i 2010 for arbeid med Buskerudbypakke 1.

- godkjenning av en desentralisert gjennomføringsmodell for tiltak

Forslag til konklusjon

- ATMutvalget godkjenner at Buskerudbyprosjektet påtar seg oppgavene med å koordinere gjennomføringen av tiltak med midler fra belønningsordningen i 2009 fra Buskerud fylkeskommune.

- ATMutvalget godkjenner hovedkriterier for prioritering av tiltak i Buskerudbypakke 1/belønningsordningen slik de fremgår i denne sak.

- I samråd med styringsgruppens leder gis prosjektsjefen fullmakt til å igangsette faglige utredninger for å følge opp tiltak for 2010 som er angitt i den 4årige avtalen med SD.

- ATMutvalget godkjenner hovedaktiviteter og prosess Buskerudbypakke1/ belønningsordningen som vist i saksframlegget

- ATMutvalget godkjenner 1 . runde av tildeling av 2010-midler som vist i saksframlegget.

- ATMutvalget godkjenner en desentralisert gjennomføringsmodell for tiltak hvor ansvaret for gjennomføring av tiltak ligger hos den enkelte kommune, Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Buskerud fylkeskommune og/eller Buskerud Kollektivtrafikk AS og Nettbuss Drammen AS, etter skriftlig avtale med Buskerudbyprosjektet.

Sak 12/10	Strategi/prosess for bypakke / Buskerudbypakke 2 fra 2014 tilknyttet NTP 2014 – 2023.

Saksunderlag

Se vedlegg 4. Side 19.

Denne saken legges fram for å synliggjøre behovet for avklaringer med Samferdseldepartementet for å sikre at bypakke for Buskerudbyen (Buskerudbypakke 2) kan inngå i Nasjonal Transportplan (NTP) fra 2014.

Forslag til konklusjon

Forslag til opplegg for å sikre at Buskerudbypakke 2 (samferdsels-/bypakke) kan inngå i NTP 2014-2023 legges fram for ATMutvalget i juni.

Sak 13/10	Felles areal- og transportplan. Planprogram. Videre prosess.

Saksunderlag

Se vedlegg 5. Side 22.

I denne saken redegjøres det for hvilke føringer som gjelder for samarbeidet om felles areal- og transportplan for Buskerudbyen. Planarbeidet er forankret i:

- Den femårige samarbeidsavtalen mellom partene, om klimavennlig areal- og transportutvikling i Buskerudby-området fra 1.1.2010.

- Den fireårige avtalen mellom Samferdselsdepartementet, Buskerud fylkeskommune og de fem samarbeidskommunene i Buskerudbyen om statlige belønningsmidler for økt andel kollektivtransport og lavere andel bilbruk. Avtalen ble signert 5.februar 2010.

I tillegg drøftes:

- Tid og prosessplan, med vekt på det politiske arbeidet med planprogrammet.

- Medvirkning i planarbeidet

Forslag til konklusjon

  - Det gis tilslutning til  prosess- og tidsplan  for felles areal og transportplan- planprogram, i tråd med saksfremlegget.

  - Tidsplanen for planprogrammet forutsettes koordinert med fremdriftsplan for Buskerudbypakke 2 når denne er avklart, jfr. sak 12/10.

  - Oppstart av arbeidet med felles areal- og transportplan , planprogrammet legges fram i juni 2010 for samordnet politisk behandling i fylkeskommunen og de 5 samarbeidskommunene.

  - Det gis tilslutning til angitt opplegg for medvirkning i arbeidet med planprogrammet

Sak 14/10	Årsplan 2010. Foreløpig.

Saksunderlag

Se vedlegg 6. Side 26.

Årsplanen er et av ATM-prosjektets styringsdokumenter:

- 5-årig strategiplan

- Årsplan

- Årsbudsjett (Årsbudsjett 2010 godkjent i ATMutvalget 05.02.10)

- Årsmelding m/ prosjektregnskap

Årsplanen er styrende for prosjektets arbeid, og bygger i likhet med øvrige styringsdokumenter på:

- Den 5-årige samarbeidsavtalen om ATM-prosjekt Buskerudbyen fra 1.1.2010.

- Den 4-årige avtalen med Samferdselsdepartementet av 05.02.10 om belønningsordningen.

Årsplanen skal reflektere iverksettelse av aktiviteter initiert i disse avtalene, og angir en foreløpig plan for de ulike oppgaver/delprosjekter som skal behandles i prosjektets organer:

- Arbeidsgrupper/Adhoc grupper

- Fagråd

- Administrativ styringsgruppe

- ATM-råd

- ATM-utvalg

Årsplanen er bygget opp i forhold til prioriterte oppgaveområder for 2010, og angir for hver av dem:

- Resultatmål og hovedaktiviteter

- Prosjektorganenes roller og ansvar

- Skisse til prosesstrinn/milepæler og framdrift, med angivelse av behov for rapportering  til de enkelte avtalepartnere - og behov for behandling i linjeorganisasjonene.

Årsplan 2010 inneholder følgende prioriterte områder for oppgaver:

  - Felles areal- og transportplan: planprogram

  - Buskerudbypakke 1 / Belønningsordningen

  - Buskerudbypakke 2

  - Arena for samordning

  - Info og kommunikasjon

  - Felles kunnskapsgrunnlag

  - Bidrag til eksterne prosesser, herunder prosesser i regi av en av partene

Forslag til konklusjon:

Årsplan 2010 vedtas i ATMutvalget i juni.

Sak 15/10	Opplegg ATMrådets møte 10.05.

Saksunderlag

Se vedlegg 7. Side 36.

ATMrådets første møte holdes mandag 10. mai 2010 fra kl. 17.00 – 21.00 i Fylkeshuset i Drammen. Foreløpig innkalling er sendt ut til medlemmer og varamedlemmer pr e-post.

Forslag til konklusjon:

Opplegg for ATMrådets møte 10. mai 2010 gjennomføres slik det foreligger i saksframlegget.

Sak 16/10	Møteplan og studietur andre halvår 2010.

Saksunderlag

Møter:

Prinsippene for møtefrekvens ble vedtatt i ATMutvalgets møte 05.02.10,slik:

- To møter i adm styringsgruppe, begge ca en uke før ATMutvalgets møter

- To møter i ATMutvalget

- Ett møte i ATMrådet

Det vil imidlertid være behov for to møter i ATMrådet høsten 2010, for å sikre tilfredsstillende medvirkning i arbeidet med planprogram areal- og transportplan.

Studietur:

I tråd med tidligere drøftinger i prosjektets styrende organer foreslås at det planlegges studietur til en relevant europeisk byregion/by som en del av arbeidet med å utvikle felles kunnskapsgrunnlag. Administrativ styringsgruppe anbefaler at ATMutvalg, ATMråd, administrativ styringsgruppe og fagråd deltar på studieturen.

Tidspunkt: September/oktober

Varighet: onsdag morgen til fredag ettermiddag

Kostnad: dekkes av hver enkelt samarbeidspartner i henhold til  den 5 årige samarbeidsavtalen.

Forslag til konklusjon:

1: Møteplan høsten 2010 vedtas med følgende tidspunkter:

- ATMrådet				uke 34 (23. – 27. august)

- Adm styringsgruppe:			uke 36 (6. – 10. september)

- ATMutvalget:				uke 37 (13. – 17. september)

- ATMrådet				uke 43/44

- Adm styringsgruppe			uke 45 (8. – 12. november)

- ATMutvalget				uke 46 (15. – 19. november)

2: Studietur planlegges i tråd dette saksunderlaget, for ATMutvalg, ATMråd, administrativ styringsgruppe og fagråd.

Vedlegg 1 til saksdokumentet:

Til sak 08/10: Referat ATMutvalgsmøte 05.02.10

- ATMProsjekt Buskerudbyen

Møtereferat ATMutvalg  05.02.10.                                                Møte nr.1-10

| Tilstede | ATMutvalget Roger Ryberg, fylkesordfører Buskerud fylkeskommune (leder) Vidar Lande, ordfører Kongsberg Ulla Nævestad, ordfører Lier Tore Opdal Hansen, ordfører Drammen Elly Therese Thoresen, ordfører Nedre Eiker Ann Sire Fjerdingstad, ordfører Øvre Eiker (forfall etter sak 2 a) Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmann, Fylkesmannen i Buskerud Anders Setsaa, regionvegsjef, Statens Vegvesen Region Sør fra administrativ styringsgruppe: Astrid Sommerstad, rådmann Kongsberg kommune (leder av styringsgruppen) Linda Verde, ass. fylkesrådmann Buskerud fylkeskommune Bengt Nystrøm, rådmann Nedre Eiker kommune Hans Petter Christensen, rådmann Lier kommune Runar Schau Carlsen, ass. fylkesmann, Fylkesmannen i Buskerud Erik Schüller, Jernbaneverket, plan- og utvikling fra prosjektsekretariatet: Tore Askim, fungerende prosjektsjef, ATMprosjekt Buskerudbyen |
| --- | --- |
| Forfall | Øyvind Rørslett, regional plan- og utviklingsdirektør, Jernbaneverket, plan og utvikling øst Sven Arild Hansen, regiondirektør, Kystverket Sør Øst |
| Møtested | Fylkeshuset, Drammen |

Som oppstart av møtet ble 4årig avtale med Buskerudbyen om belønningsmidler for bedre kollektivtrafikk og mindre bilbruk underskrevet. Avtalen er mellom Samferdselsdepartementet og de 5 kommunene/fylkeskommunen i ATMprosjekt Buskerudbyen. Samferdselsministeren, de 5 ordførerne og fylkesordfører underskrev avtalen.

Sak 01/10:	Referat prosjekteiermøte 23.11.09

Konklusjon

Referat fra prosjekteiermøte 23.11.09 godkjent.

Sak 02/10:	ATMprosjekt Buskerudbyen – prosjektetablering

2 a: Undertegning av 5-årig samarbeidsavtale for ATMprosjekt Buskerudbyen

Alle beslutninger om igangsetting av Areal, transport og miljøprosjekt (ATMprosjekt)

Buskerudbyen fra 1.1.2010 er fattet. Alle 5 kommunene, fylkeskommunen, Fylkesmannen,

Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket er enige om en samarbeidsavtale som

omfatter et langsiktig og forpliktende samarbeid, i første omgang i 5 år fra 1.1.2010 –

31.12.2014.

Konklusjon

5-årig samarbeidsavtale for ATMprosjekt Buskerudbyen ble undertegnet av partene.

2 b: Konstituering av ATMutvalget (areal, transport og miljøutvalg)

Følgende forelå til behandling: Valg av leder, nestleder og medlemmer i ATMutvalget.

Konklusjon:

- Roger Ryberg, fylkesordfører velges som leder av ATMutvalget for 2 år.

- Ulla Nævestad, ordfører i Lier kommune velges som nestleder

- Medlemmer i ATMutvalget fra de 10 samarbeidspartnerne er:

- Vidar Lande, ordfører Kongsberg

- Ann Sire Fjerdingstad, ordfører Øvre Eiker

- Elly Therese Thoresen, ordfører Nedre Eiker

- Tore Opdal Hansen, ordfører Drammen

- Ulla Nævestad, ordfører Lier

- Roger Rydberg, fylkesordfører

- Kirsti Kolle Grøndahl, Fylkesmannen i Buskerud

- Anders Setsaa, regionvegsjef Statens Vegvesen Region Sør

- Øyvind Rørslett, regional plan- og utviklingsdirektør, Jernbaneverket

- Sven Arild Hansen, regiondirektør, Kystverket Sørøst

2 c: Etablering av ATMråd (areal, transport og miljøråd)

I tråd med samarbeidsavtalen etableres ATMrådet for arbeidet i Buskerudbyen, som fast

rådgivende drøftingsorgan for ATMutvalget.

Konklusjon:

ATMrådet etableres med følgende medlemmer:

1. Fylkesordføreren og ordførerne fra de 5 kommunene, og med respektive varaordførere

som vararepresentanter.

2. Følgende valgte representanter med vararepresentanter fra fylkeskommunen og de 5

kommunene:

| KOMMUNE/ FYLKESKOMMUNE | REPRESENTANT | VARA- REPRESENTANT |
| --- | --- | --- |
| Buskerud fylkeskommune | Lise Løff, AP | Magne Pedersen, AP |
|  | Tore E Hansen, AP | Kari Kleiv Redalen, AP |
|  | Nils Petter Undebakke, SP | Christine Soot Sandli, SV |
|  | Morten Eriksrød, H | Øivind Hagen, H |
|  | Britt Homstvedt, FRP | Eva Høili, KRF |
| Lier kommune | Søren Falch Zappfe, H | Per Hægstad, H |
|  | Knut Eilert Sørnes, FRP | Lars Haugen, FRP |
|  | Jan O. Stolp, SP | Einar Hovde, V |
|  | Tone E. Svendsen, AP | Anita Drevdal, SV |
|  | Mathias Dannevig, AP | Runar Gravdal, SV |

| Drammen kommune | Johan Baumann, H | Lisbeth Mile, H |
| --- | --- | --- |
|  | Freddy Hoffmann, FRP | Randi Schea, FRP |
|  | Odd Gusrud, KRF | Jan Inge Aass Eidem, DRAMMEN BYLISTE |
|  | Rune Kjeldsen, SV | Sadi Emeci, SV |
|  | Hilde Klæboe, AP | Arne Martinsen, AP |
| Nedre Eiker kommune | Bent Inge Bye, AP | Thor S. Syvaldsen, AP |
|  | Tor Orsteen, SV | Lena Reitan, SV |
|  | Kaare Fredriksen, Uavh. | Jostein Kretz, FRP |
|  | Andreas Wilthil, V | Arve Fjeld, FRP |
|  | Turid S. Thomassen, KRF | Stein Ramberg, H |
| Øvre Eiker kommune | Solveig Lysaker, SP | Kristoffer Røren, SP |
|  | Hans Kristian Sveaas, H | Bjørnar Bermingrud, H |
|  | Elisabeth Uggen, FRP | Trond Bermingrud, FRP |
|  | Tor Kenneth Talmo, AP | Henning Johansen, SV |
|  | Masud Gharahkhani, AP | Gard Firing, AP |
| Kongsberg kommune | Gro Sel Tveito, H | Stellef Hundseid, H |
|  | Ellen Korvald, V | Øystein Senum, V |
|  | Petter Hoen, SV | Bror von Krogh, SV |
|  | Karianne Sand, SP | Anne Berger, SP |
|  | Tetti Selmer, FRP | Narve Fridheim, FRP |

3. Øvrige medlemmer av ATMutvalget har møterett i ATMrådet.

Sak 03/10:	Status

Det ble gitt muntlig orientering om status i prosjektarbeidet fra leder av styringsgruppen og fung. prosjektsjef.:

- Sluttforhandlinger om 4-årig avtale med SD.

- Etablering av midlertidig prosjektsekretariat

- KVU: SD’s befaring utsatt

- Møte med NSB: tatt initiativ

- Prosjektets 4 hovedoppgaver (se også neste sak)

Konklusjon:

Muntlig statusrapport tatt til orientering.

Sak 04/10: 	Prosjektets hovedoppgaver og tilhørende utfordringer

Prosjektets vil bidra til samordning av alle de 10 partnernes virkemidler innen areal og transport i byområdet fra Lier til Kongsberg.

I saksframlegget er det gjort rede for prosjektets 4 hovedarbeidsområder:

- Areal- og transportplan

- Samferdsels-/bypakker

- Arena for samordning

- Informasjon, kommunikasjon og medvirkning

Konklusjon:

Saken tatt til orientering.

Sak 05/10: 4årig avtale med SD om belønningsordningen for bedre

kollektivtrafikk og mindre bilbruk

Saksdokument (2) til møtet med anbefalinger fra adm. styringsgruppemøte 02.02.10 ble gjennomgått.

Konklusjon:

- Felles sak om avtalen med SD settes på dagsorden for parallell behandling i de respektive kommunestyrer/bystyrer og fylkesting.

- Følgende tidsplan legges til grunn for politisk behandling:

|  | Hovedutv. samferdsel | Formannskap./ fylkesutvalg | Kommunestyret/ fylkesting |
| --- | --- | --- | --- |
| Drammen kommune |  | 16.03 | 23.03 |
| Øvre Eiker kommune |  | 17.02 | 10.03 |
| Nedre Eiker kommune |  |  | 03.03 |
| Lier kommune |  | 18.03 | 07.04 |
| Kongsberg kommune |  | 17.02 | 03.03 |
| Buskerud fylkeskommune | 23.03 |  |  |

Sak 06/10:	Prosjektbudsjett 2010

Administrativ styringsgruppe har anbefalt prosjektbudsjett og finansiering for 2010 i tråd med den 5årige samarbeidsavtalen. (Se vedlegg)

Konklusjon:

Prosjektbudsjett 2010 vedtas i tråd med saksfremlegget.

Sak 07/10:	Møteplan for ATMutvalget og ATMrådet første halvår 2010

Det er i saksfremlegget redegjort for forslag til møtefrekvens og for sammenhengen mellom de ulike prosjektorganer.

Konklusjon:

- ATMutvalgets møter:

  - Møte nr 2-2010: 23. april kl. 09.00 – 12.00

  - Møte nr 3-2010: 11. juni kl. 09.00 – 12.00

- ATMrådet:

Møte 10. mai 2010 kl. 17.00 – 21.00.

Vedlegg til referat ATMutvalget 05.02.10

Prosjektbudsjett 2010.

|  | Aktivitet | Budsjettbeløp |
| --- | --- | --- |
| Post 1 | Felles kunnskapsgrunnlag (planlegging og utredninger mv.) | 450.000 |
| Post 2 | Felles info/kommunikasjon | 300.000 |
| Post 3 | Prosjektsekretariat (3 stillinger; lønn, kontorhold, støttefunksjoner) | 2.500.000 |
|  | Budsjett 2010 | 3.250.000 |

### Prosjektfinansiering i 2010:

| Bidragsytere | Bidrag |
| --- | --- |
| Del 1. Bidrag fra partnerne |  |
| Statens vegvesen | 300.000 |
| Jernbaneverket | 300.000 |
| Kystverket | 50.000 |
| Fylkesmannen i Buskerud | 300.000 |
| Buskerud fylkeskommune | 600.000 |
| Drammen kommune | 600.000 |
| Kongsberg kommune | 200.000 |
| Øvre Eiker kommune | 200.000 |
| Nedre Eiker kommune | 200.000 |
| Lier kommune | 200.000 |
| Delsum | 2.950.000 |
| Del 2. Statlig delfinansiering av grunnfinansieringen |  |
| Det nasjonale utviklingsprosjektet Framtidens byer (Miljøverndep.) | 300.000 |
| Delsum | 300.000 |
| Samlet årlig grunn finansiering | 3.250.000 |

Vedlegg 2 til saksdokumentet:

Til sak 09/10: Prosjektregnskap 2009

Rapport for forprosjektfase 2 (januar 20009 – november 2009) ble behandlet i felles saksframlegg til kommunestyrer og fylkesting i desember 2009, med unntak av prosjektregnskapet. Prosjektregnskapet for 2009 er ført av Drammen kommune og forelå 16.02.10.

Budsjettet viser en total inntekt (finansiering) på kr. 1.794.647 etter revidert budsjett pr. 16.10.09 og en total utgift regnskapsført med kr. 1.723.502, dvs med et overskudd

på kr. 71.145. Overskuddet framkommer som et ikke-utbetalt resttilskudd (fordring) fra regionale utviklingsmidler med kr. 62.500, som utbetales i 2010 på bakgrunn av revidert prosjektregnskap, og med kr. 8.645, som allerede er overført Kongsberg kommune som økonomiansvarlig for Buskerudbyen i 2010.

Overskudd 2009 med kr. 71.145 overføres til budsjett 2010.

Se budsjett- og regnskapsoversikt neste side.

| Prosjekt Buskerudbyen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosjektregnskap 2009. Dato: 16.02.10. Drammen kommune |  |  |  |  |  |  |  |
| Finansiering | Budsjett | Revidert budsjett |  |  |  |  |  |
| Del 1. Grunnfinansiering |  |  |  |  |  |  |  |
| Overskudd 2009, overført fra Nedre Eiker kommune |  | -144 647 |  |  |  |  |  |
| Statens vegvesen | -200 000 | -200 000 |  |  |  |  |  |
| Jernbaneverket | -200 000 | -200 000 |  |  |  |  |  |
| Kystverket | -50 000 | -50 000 |  |  |  |  |  |
| Fylkeskommunen | -150 000 | -150 000 |  |  |  |  |  |
| Drammen kommune | -150 000 | -150 000 |  |  |  |  |  |
| Kongsberg kommune | -50 000 | -50 000 |  |  |  |  |  |
| Øvre Eiker kommune | -50 000 | -50 000 |  |  |  |  |  |
| Nedre Eiker Kommune | -50 000 | -50 000 |  |  |  |  |  |
| Lier kommune | -50 000 | -50 000 |  |  |  |  |  |
| Andel av Drammen kommunes tilskudd fra MD i 2009 tilknyttet Framtidens byer | -250 000 | -250 000 |  |  |  |  |  |
| Del 2. Regional delfinansiering |  |  |  |  |  |  |  |
| RU midler fra Drammensregionen og Kongsbergregionen. | -250 000 | -250 000 |  |  |  |  |  |
| Skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Buskerud. | -200 000 | -200 000 |  |  |  |  |  |
|  | -1 650 000 | -1 794 647 |  |  |  |  |  |
| Aktivitet | Regnskap | Revidert budsjett pr. 19.10.09 | Avvik |  |  |  |  |
| Forprosjekt fase 2 (januar – juli 2009) |  |  |  |  |  |  |  |
| Utredninger | 240 000 | -400 000 |  |  |  |  |  |
| Info/kommunikasjon | 115 542 | -100 000 |  |  |  |  |  |
| Prosjektledelse og koordinering | 725 429 | -600 000 |  |  |  |  |  |
| Seminarer/møter/befaring – netto | 42 117 | -100 000 |  |  |  |  |  |
| Studietur til Kristiansand/Jæren | 88 962 |  |  |  |  |  |  |
| Kongsbergseminar | 39 821 |  |  |  |  |  |  |
| Innbetalt egenadel fra aktørene | -86 666 |  |  |  |  |  |  |
| Etableringsfasen. (august – desember 2009) |  |  |  |  |  |  |  |
| Koordinering og prosjektledelse | 600 414 | -594 647 |  |  |  |  |  |
| Buskerudby-prosjektet. Totalt budsjett 2009 | 1 723 502 | -1 794 647 | -71 145 |  |  |  |  |
| Avvik | - 71 145 |  |  |  |  |  |  |
| Note til avviket: |  |  |  |  |  |  |  |
| Restbeløp (25%) av Regionale utviklingsmidler fra Buskerud fylkeskommune, fordring, overføres budsjett 2010 | 62 500 |  | 62 500 |  |  |  |  |
| Mindreforbruk 2009, overført til budsjett 2010. | 8 645 |  | 8 645 |  |  |  |  |

Vedlegg 3 til saksdokumentet:

Til sak 11/10: Belønningsordningen/Buskerudbypakke 1. Første tildeling for tiltak 2010 og videre prosess.

1. Hensikten med saken

Hensikten med saken er å

- godkjenne at ATMprosjekt Buskerudbyen overtar oppfølging av tiltak belønningsordningen for 2009.

- beslutte første tildeling av midler til tiltak i 2010 innenfor en ramme på 30 mill.kr.

- avklare videre prosess i 2010 for arbeid med Buskerudbypakke 1.

- godkjenning av en desentralisert gjennomføringsmodell for tiltak

2. Belønningsmidlene fra 2009

Buskerud fylkeskommune ble tildelt 20 mill kr fra belønningsordningen i 2009. Belønningsordningen omfatter Drammensområdet med Lier, Drammen og Nedre Eiker kommune.  Øvre Eiker og Kongsberg kom først med i ordningen fra 2010, jmf 4.årig avtale med SD om belønningsordningen /Buskerudbypakke 1 2010 – 13.

Fagrådet anbefalte 25.01.10 at Buskerudbyprosjektet bør overta oppfølgingen av belønningsordningen for 2009 fra Buskerud fylkeskommune slik at dette kan samordnes med arbeidet med i tiltakspakken 2010 – 13.

Samferdselsutvalget i Buskerud fylkeskommune har i møte 23.03.2010 vedtatt følgende: ”Det anbefales at gjennomføringen av tiltak med restmidler fra Belønningsordningen i 2009 disponeres av Buskerudbyprosjektet og samordnes med tiltakspakken for 2010-13.”

Konklusjon:

ATMutvalget godkjenner at Buskerudbyprosjektet påtar seg oppgavene med å koordinere gjennomføringen av tiltak med midler fra belønningsordningen i 2009 fra Buskerud fylkeskommune.

3. Tiltaksplan for Buskerudbypakke 1 (Belønningsmidlene) for 2010.

Målsetting for Buskerudbypakke 1/ belønningsordningen.

Hovedmålsettingene er:

- Det skal ikke bli vekst i biltrafikken i perioden 2009 – 13, totalt sett.

- Biltrafikken i rushtiden skal reduseres med 5 %, d.v.s. en reduksjon med 1 av 20 biler.

- Tiltakene skal støtte opp om en flerkjernet byutvikling i tråd med samarbeidsavtalen i Buskerudbyen (knutepunktsutvikling).

Hovedkriterier for prioritering

Det er vesentlig å prioritere tiltak i tråd med målsettingene i samarbeidsavtalen om Buskerudbyen og avtalen med Samferdselsdepartementet om belønningsordningen. Innenfor disse føringene foreslås at følgende hovedprioriteringer foreslås lagt til grunn i arbeidet med Buskerudbypakke 1/Belønningsmidlene:

- Tiltak som gir høy måloppnåelse (i tråd med avtalene)

- Tiltak som raske og synlige resultater

- Tiltak som kombinerer kollektivtrafikkforbedringer med biltrafikkreduserende tiltak.

- Tiltak i alle kommunene (i tråd med samarbeidsavtalen).

Rammer for arbeidet med handlingsplan for 2010

For 2010 er det bevilget 30 mill. kr. til Buskerudbypakke 1/belønningsordningen.

I avtalen med Samferdselsdepartementet av 5.2.2010 er det gitt føringer for at følgende tiltak må gjennomføres som en del av handlingsplanen/ tiltak for 2010 for at avtalt tilskudd på 60 mill.kr skal kunne bli utbetalt fullt ut for 2011:

- Det skal i løpet av 2010 foreligge en politisk behandlet revidert handlingsprogram for hele 4-årsperioden 2010 – 13 som inneholder prinsippvedtak om biltrafikkreduserende tiltak.

- Felles parkeringspolitikk

- Innføring av boligsoneparkering i Drammen og utredning av tilsvarende i Kongsberg

- Vedtak - avklaring av prioritering av kollektivtrafikk og sykkel over Bybrua i Drammen

- Videreføre opptrappingen av busstilbudet

- Gjennomføre fremkommelighetstiltak for kollektivtransporten og

- Vedta planprogram for felles areal og Transportplan for Buskerudbyen.

Handlingsprogram for 2010 – 13, Buskerudbypakke 1, versjon 1.0. datert 05.02.10 er en del av avtalen med SD og inneholder 7 tiltaksområder som handlingsplan for 2010 skal prioriteres innenfor:

- Areal og Transportplan

- Forbedringer i kollektivtransporttilbudet

- Infrastruktur for kollektivtrafikken

- Gang og sykkeltiltak

- Biltrafikkreduserende tiltak

- Informasjon og holdningskampanjer

- Kunnskapsgrunnlag, evaluering og målinger

Det vil være en omfattende oppgave å utrede, planlegge og gjennomføre tiltak tilknyttet Buskerudbypakke1/belønningsordningen. Fagrådet drøftet i møte 25.03 opplegg for fordeling av oppgaver og ansvar for det faglige arbeidet.

I 2010 vil det være behov for å videreutvikle og bearbeide felles kunnskapsgrunnlag og gjennomføre planlegging av tiltak for å kunne realisere større infrastrukturtiltak i 2011 – 13.

For å holde tilstrekkelig framdrift i oppfølging av den 4årige avtalen med SD er det hensiktsmessig at prosjektsekretariatet gis fullmakt til å igangsette nødvendige utredninger finansiert av belønningsordningen for 2010.

Første runde av fordeling av 2010-midler

Den administrative styringsgruppen vedtok den 9.4 å forsere arbeidet med tiltaksplan for belønningsmidlene i 2010. Totalrammen er på 30 mill kr. i 2010, og det er viktig å beslutte gjennomføring av  tiltak så raskt som mulig slik at de kan gjennomføres i år.  Styringsgruppen ba om at tiltak for gjennomføring i 2010 skulle legges fram for beslutning i ATM-utvalget 23.04.

Erfaring fra arbeidet med 2009-midlene er at det er krevende å få rask framdrift på gjennomføring, dels på grunn av behovet for medvirknings- og beslutningsprosesser, dels på grunn av manglende gjennomføringskapasitet hos den enkelte part.

Hovedbegrunnelsen for styringsgruppens beslutning er å få økt framdrift på gjennomføring av tiltak slik at framdriftskrav i avtalen med SD holdes. Dette for å sikre at hele det avtalte rammetilskudd for 2011 fra SD vil kunne la seg realisere.

En arbeidsgruppe har kommet fram til forslag til tiltaksliste for første runde av tildeling av midlene i 2010. Arbeidsgruppen er satt sammen av de samme partene som arbeidet med belønningsordningen for 2009, utvidet med Kongsberg og Øvre Eiker. I arbeidsgruppen er følgende representert: alle 5 kommuner, fylkeskommunen, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Vestviken Kollektivtrafikk (Buskerud Kollektivtrafikk) og Nettbuss.

I tråd med arbeidsgruppens omforente anbefaling foreslås å fordele 24 mill kr til tiltak i denne tildelingsrunden. Forslag til endelig tiltaksplan for 2010 for Buskerudbypakke 1/ belønningsordningen vil bli utarbeidet for behandling i ATM-utvalgets møte i juni.

Prioritering av tiltak i første runde.

Tiltakene som foreslås igangsatt er prioritert i henhold ovennevnte hovedkriterier og det at de lar seg gjennomføre helt eller i stor grad i løpet av 2010.

Tiltakene i første runde foreslås prioritert slik:

Tiltaksområde 2. Forbedringer i kollektivtransporttilbudet

Det er lagt vekt på videreføring av allerede igangsatte tiltak i Drammen og Nedre Eiker som er finansiert fram til 12.10.2010. I tillegg foreslås en sterk forbedring av linje 101 Hokksund – Mjøndalen - Drammen der partene anser potensialet for godt. På denne strekning foreslås halvtimes frekvens hele dagen. I tillegg foreslås å etablere bedre mateordning fra Ormåsen til linje 101 i Hokksund samt forbedringer i sommerrutene i Drammen og Nedre Eiker. Tiltak i Lier og Kongsberg vurderes til neste møte i ATM-utvalget.

Dersom man viderefører de foreslåtte tilbudene i 2011 og senere, vil dette kunne ha en årsvirkning som vist i tabellen under. Det presiseres at kostnadene er svært foreløpige. Noen tiltak skal gjennom ordinær anbudsprosess hos den enkelte aktøren. Kjøp av kollektivtransport skjer etter forhandlinger med operatøren (Nettbuss) og er basert på et beregnet anslag om behov for tilskudd til økt produksjon. Økt trafikkinntekter kan i liten grad forhåndsberegnes.

|  | 2009-midler: Okt. 09- okt 10 | 2010 (hele eller deler av året) | Pr år fra 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Videreføre økt kollektivtilbud Konnerud (linje 21, 22 og 24) | 5,0 | 1 | 4,7 |
| Videreføre økt kollektivtilbud Drammen – Mjøndalen (linje 51) | 0,1 | 0,02 | 0,1 |
| Videreføre Åskollen (linje 4), Gulskogen (linje 25) (Tillegg til inngått avtale med Drammen kommune om 2 mill kr pr år) |  | 0,8 | 0,8 |
| Økt tilbud Drammen – Hokksund (linje 101) fra oktober |  | 0,8 | 2,4 |
| - Mating til Hokksund og linje 101 fra oktober |  | 0,2 | 0,6 |
| Fjell (linje 6) – utvide helårsrute til også i deler av skoleferien – juni/august |  | 0,5 | 0,5 |
| Mjøndalen-Drammen (linje 51) – utvide helårsrute til også i deler av skoleferien– juni/august |  | 0,2 | 0,2 |
| Sum - Forbedring av kollektivtilbudet lokalt og regionalt | 5,1 | 3,52 | 9,3 |

Tabellens høyre kolonne viser at det allerede er lagt inn tiltak knyttet til ruteforbedringer med en kostnad på ca 9,3 mill kr pr år, d.v.s. nærmere 40 mill kr på 4 år, eller 75 – 80 % av totalpotten for dette tiltaksområde.

Tiltaksområde 3. Infrastruktur for kollektivtrafikken

| Nedre Eiker - utbedring av holdeplasser | 2,0 |
| --- | --- |
| Kongsberg - utbedring av kollektivrutene, fjerne flaskehalser, oppgradere holdeplasser | 3,7 |
| Øvre Eiker - Vestfossen stasjon, lehus og sykkelparkering | 1,0 |
| Drammen - Konnerud - utbedring Grinderudbakken | 0,6 |
| Videreføre driftsprosjekt holdeplasser i Drammen/Lier/Nedre Eiker | 0,2 |
| Sum - Infrastruktur Kollektiv | 7,5 |

Tiltaksområde 4. Gang og sykkeltiltak

| Lier stasjon - sykkelparkering høy standard | 0,2 |
| --- | --- |
| Drammen, Marienlyst - høystandard sykkelvei og sykkelparkering | 4,0 |
| Nedre Eiker - skilting/oppmerking hovedsykkelveinett langs/over elva | 0,4 |
| Øvre Eiker - gs-vei langs Drammensveien, binde Loesmoen til Hokksund (del av regional rute) | 5,4 |
| Kongsberg – øke driftsstandard på sykkelruter (pilotprosjekt) | 0,5 |
| Sum - Sykkel og gående | 10,5 |

Tiltaksområde 5. Biltrafikkreduserende tiltak

Bystyret i Drammen vedtok 23.3.2010 innføring av boligsoneparkering med oppstart i 2010 og deretter fortløpende i nye områder. Kostnadene til innføring er prioritert både for 2010 og framover. Kongsberg starter planlegging i 2010.

| Boligsoneparkering i Drammen – planlegge og iverksette | 2,0 |
| --- | --- |
| Kongsberg, planlegging av boligsoneparkering | 0,5 |
| Sum - Biltrafikkreduserende | 2,5 |

| Sum totalt – tiltak 2-5 | 24,0 |
| --- | --- |

Vurdering av forslag til tiltak i forhold til avtalen med SD

I avtalen med Samferdselsdepartementet av 5.2.2010 er det gitt føringer for noen tiltak som må gjennomføres som en del av handlingsplanen/ tiltak for 2010 for at avtalt tilskudd på 60 mill.kr skal kunne bli utbetalt fullt ut for 2011. Dette er ivaretatt i forslag til prioriterte tiltak gjennom midler til:

- Innføring av boligsoneparkering i Drammen og utredning av tilsvarende i Kongsberg

- Videreføring av opptrappingen av busstilbud,

- Forbedringer for syklistene,

- Gjennomføring av enkle fremkommelighetstiltak og utbedringer av flaskehalser for kollektivtransporten.

Endelig tiltaksplan for 2010

Det legges opp til at beslutning om resterende 2010 midler gjøres i ATM-utvalgets møte i juni som en del av endelig tiltaksplan for 2010.

Parallelt med dette vil det utarbeides utkast til tiltaksplan for 2011, slik at planlegging av større infrastrukturtiltak kan legges fram for beslutning i ATMutvalget i juni. På den måten kan planlegging av denne type tiltak starte allerede i 2010 med tanke på god framdrift og gjennomføring i 2011.

Prosess og tidsplan for behandling av Buskerudbypakke 1 (Belønningsmidlene) for 2010 - 13.

Forslag til hovedaktiviteter og prosess

| Dato/frist | Utvalg/råd | Oppgave |
| --- | --- | --- |
| 23. april | ATM-utvalget | Godkjenne første runde av tildeling av 2010-midler |
| 10. mai | ATM-rådet | Drøfte politiske kjernespørsmål knyttet til Buskerudbypakke 1, (tema: Parkeringspolitikk, bilrestriktive tiltak, m.m.) |
| 4. juni | Adm. Styringsgruppe | Gi anbefaling om tiltaksplan 2010 |
| 11. juni | ATM-utvalget | Godkjenne tiltaksplan 2010 |
| Sept/okt | ATM-rådet | Drøfte politiske kjernespørsmål i foreløpig forslag til revidert handlingsprogram 2010 – 13 |
| Okt./nov | Styringsgruppen - ATM-utvalget | Godkjenne revidert handlingsprogram 2010 – 13 |
| Nov/des | Kommunene og fylkeskommunen | Godkjenne revidert handlingsprogram 2010 - 13 |

Forslag til konklusjon:

- ATMutvalget godkjenner hovedkriterier for prioritering av tiltak i Buskerudbypakke 1/belønningsordningen slik de fremgår i denne sak.

- I samråd med styringsgruppens leder gis prosjektsjefen fullmakt til å igangsette faglige utredninger for å følge opp tiltak for 2010 som er angitt i den 4årige avtalen med SD.

- ATMutvalget godkjenner hovedaktiviteter og prosess Buskerudbypakke1/ belønningsordningen som vist i saksframlegget

- ATMutvalget godkjenner 1 . runde av tildeling av 2010-midler som vist i saksframlegget

4. Organisering av arbeidet med gjennomføring av tiltak

Det er utarbeidet forslag til en desentralisert gjennomføringsmodell der ansvaret for gjennomføring av tiltak ligger hos den enkelte kommune, SVV, JBV eller BFK samt kollektivselskapet og operatør.

Modellen innebærer at Buskerudbyprosjektet har ansvaret for å prioritere tiltak, felles utredningsoppgaver og informasjonsoppgaver mens samarbeidspartnerne etter skriftlig avtale med prosjektet skal besørge gjennomføringen. Det er utarbeidet et forslag til mal for slike avtaler.

Forslag til konklusjon:

ATMutvalget godkjenner en desentralisert gjennomføringsmodell for tiltak hvor ansvaret for gjennomføring av tiltak ligger hos den enkelte kommune, Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Buskerud fylkeskommune og/eller Buskerud Kollektivtrafikk AS og Nettbuss Drammen AS, etter skriftlig avtale med Buskerudbyprosjektet.

Vedlegg 4 til saksdokumentet:

Til sak 12/10. Strategi/prosess for bypakke / Buskerudbypakke 2 fra 2014 tilknyttet NTP 2014 – 2023.

- Hensikt

Denne saken legges fram for å synliggjøre behovet for avklaringer med Samferdseldepartementet for å sikre at bypakke for Buskerudbyen (Buskerudbypakke 2) kan inngå i Nasjonal Transportplan (NTP) fra 2014.

- Grunnlag for etablering av bypakke / Buskerudbypakke 2

Foreliggende NTP (2010-19)  inneholder strategier for de større byområdene i Norge. Utvikling av bypakker er her sentralt.

I tråd med den 5årige samarbeidsavtalen om Buskerudbyen, skal det utarbeides en Buskerudbypakke 2 knyttet til NTP 2014- 2023.

Den 4 årige avtalen med Samferdselsdepartementet (05.02.10) om belønningsmidler for bedre kollektivtrafikk og mindre bilbruk innebærer felles mål om etablering av en bypakke for Buskerudbyen tilknyttet NTP fra 2014 som bygger på en 1.generasjons areal og transportplan for Buskerudbyen.

- Statlige krav tilknyttet NTP 2014 og konsekvenser for Buskerudbypakke 2

De nasjonale hovedkrav til bypakker omfatter bl.a.:

- Innhold / type tiltak (helhetlig transportsystem –  koordinert utvikling av alle transportformer, helhetlig virkemiddelbruk mv.)

- Finansiering (forutsetter spleiselag hvor lokal og regional finansiering inngår sammen med statlig andel)

- Prosess/formkrav. Dette innebærer blant annet krav til konseptvalgutredning (KVU), og etterfølgende kvalitetssikring (KS1) for bypakker.

En av milepælene i statens fremdriftsplan for utarbeidelsen av NTP 2014-23, er at etatenes planforslag skal foreligge pr februar 2012. Dette vurderes å bety at lokale/regionale forslag som ikke er levert innen ½ år før dette, ikke vil kunne vurderes som del av denne NTP-rulleringen.

I praksis har dette betydd at for NTP 2014-23 har statsetatene satt en frist til utgangen av 2011 for utarbeidet KVU for bypakker, for at en bypakke skal kunne vurderes som element i NTP.

Når det gjelder felles areal- og transportplan (se egen sak til ATM-utvalget), skal det vedtas planprogram innen utgangen av 2010, og det er forventet at den videre planprosess frem mot vedtatt plan vil ta i størrelsesorden to år, d.v.s. at AT-plan tidligst kan vedtas sent i 2012.

Dette betyr at det ikke er mulig å vente på vedtatt felles areal- og transportplan for Buskerudbyen for å utarbeide innholdet i Buskerudbypakke 2 (inkludert KVU og KS1), men det legges opp til å få gjennomført en god samordning mellom de 2 prosessene.

- Hvordan sikre at Buskerudbypakke 2 blir mulig fra 2014 (NTP 2014-23)?

Hittil har prosjektet lagt til grunn følgende forhold mellom areal- og transportplan og bypakke/ Buskerudbypakke 2:

- 1. generasjons areal- og transportplan for Buskerudbyen utarbeides.

- Buskerudbypakke 2. Handlingsplan med transporttiltak for 2014 – 2017 blir utarbeidet på bakgrunn av vedtatt ATplan.

- Revidering av AT-planen. (etter 2014)

Dette forholdet mellom AT-plan og bypakken ligger til grunn i avtalen med Samferdselsdepartementet om belønningsordningen.

For at Buskerudbypakke 2 skal kunne vurderes i.f.b.m. NTP 2014-23, må ovennevnte rekkefølge/bindinger endres da forventet tidsplan for arbeidet med planprogram (planlagt ferdig desember 2010) og selve planarbeidet (antatt vedtatt plan i løpet av 2012) ikke ivaretar ovennevnte krav til tidsplan for NTP.

Dette innebærer nødvendigvis også at avtalen om belønningsordningen må justeres m.h.t. koblingen mellom AT-plan og Buskerudbypakke 2.

Spørsmålet om hvordan en skal implementere nye transportløsninger som fremkommer av AT-planen må vurderes i en senere fase, sannsynligvis i form av en ”Buskerudbypakke 3” i forbindelse med påfølgende NTP-rullering (fra 2018).

Skissen nedenfor illustrerer Buskerudbypakke 2 som en egen planprosess som bygger på Buskerudbypakke 1/belønningsordningen og koordineres med den delen av arbeidet med felles areal- og transportplan som av framdriftsmessige grunner er mulig.

Den skisserte endring av opplegg for Buskerudbypakke 2 innebærer:

- Opplegg for å sikre Buskerudbypakke 2 inn i NTP 2014-2023 må avklares med Samferdselsdepartementet.

- Buskerudbypakke 2 må gjennomføres som en egen prosess parallelt med utarbeidelsen av felles AT-plan.

- Videre fremdrift

Forslag til foreløpig tidsplan videre:

  - Fase 1. Våren 2010: Utforme et opplegg/metodikk for planlegging av Buskerudbypakke 2 og tilhørende godkjenning av Samferdselsdepartementet. (Vegdirektoratet / NTP sekretariatet)

  - Fase 2. Høst 2010. Faglig arbeid. Situasjonsbeskrivelse (bygge på det som foreligger). Utarbeide alternative konsepter for en bypakke/ Buskerudbypakke 2 på bakgrunn av mål og strategier i vedtatte avtaler (5årig samarbeidsavtale og 4 årig avtale med SD).  Samfunnsmål og effektmål. Vurdering av måloppnåelse. Tilhørende medvirkningsprosesser.

  - Fase 3. Våren 2011. Lokal og regional politisk beslutning om hovedkonsept for / innhold i bypakke /Buskerudbypakke 2 fra 2014.

  - Fase 4.  juni 2011. Felles forslag til bypakke/ Buskerudbypakke 2 fra de 10 samarbeidspartnerne, oversendes NTP-sekretariatet.

  - Fase 5. Februar 2012. Forslag til bypakke/ Buskerudbypakke 2 inngår i transportetatenes forslag til NTP 2014-2023.

Vurdering

Planlegging av bypakke/Buskerudbypakke 2 må startes omgående, og dermed gjennomføres før arbeidet med felles areal- og transportplan for Buskerudbyen er sluttført. Det må allikevel tilstrebes en best mulig samkjøring mellom de 2 prosessene.

Prosess og rammer for innhold i Buskerudbypakke 2 må avklares med Samferdselsdepartementet innen ATM-utvalgets møte i juni.

Viktig at Statens vegvesen som partner i Buskerudbyen bidrar til avklaring og tilhørende godkjenning av forslått strategi med SD og Vegdirektorat / NTPsekretariatet. (Avklart i styrinsgruppemøte 9.04.). Sentralt at Jernbaneverket med sine utredninger som berører Buskerudbyen (KVU, stasjonsprosjekt og strekningsvis utviklingsplan Lier - Kongsberg) bidrar til at disse utredningene blir underlag for jernbane- og stasjonsinvesteringer i NTP fra 2014 - også koordinert med Buskerudbypakke 2.

Forslag til konklusjon

- Forslag til opplegg for å sikre at Buskerudbypakke 2 (samferdsels-/bypakke) kan inngå i NTP 2014-2023 legges fram for ATMutvalget i juni.

Vedlegg 5 til saksdokumentet:

Til sak 13/10: Felles areal- og transportplan. Planprogram. Videre prosess

I det følgende redegjøres det for hvilke føringer som gjelder for samarbeidet om felles areal- og transportplan for Buskerudbyen. Planarbeidet er forankret i:

- Den femårige samarbeidsavtalen mellom partene, om klimavennlig areal- og transportutvikling i Buskerudby-området fra 1.1.2010.

- Den fireårige avtalen mellom Samferdselsdepartementet, Buskerud fylkeskommune og de fem samarbeidskommunene i Buskerudbyen om statlige belønningsmidler for økt andel kollektivtransport og lavere andel bilbruk. Avtalen ble signert 5.februar 2010.

I tillegg inviteres det til en drøfting av:

- Tid og prosessplan, med vekt på det politiske arbeidet med planprogrammet.

- Medvirkning i planarbeidet.

Føringene fra samarbeidsavtalen mellom partene i Buskerudbyen

Følgende innhold gjengis fra avtalen:

- Samarbeidet skal utvikle Buskerudbyen til en bære- og konkurransekraftig byregion av betydelig nasjonal interesse.

- Samarbeidet skal bidra til en samordnet og klimavennlig areal- og transportpolitikk, som følger opp både lokale, regionale og nasjonale mål.

- Samarbeidet bygger på en erkjennelse av behovet for innovasjon og endring, som vil kreve at oppgaver løses på nye og utradisjonelle måter

- Prioriterte resultatområder er:

  - Attraktiv by- og tettstedsutvikling og en arealutvikling med mindre behov for biltransport

  - Effektive transportløsninger for næringslivet

  - Kollektivtransporttilbud som kan konkurrerer med bilen

  - God tilrettelegging for sykkel som transportform

  - Reduksjon av klimagassutslipp fra transport

- Samarbeidet skal bidra til at beslutningsgrunnlaget til de folkevalgte og andre berørte myndigheter eller sektorer sikres mer helhetlige løsninger og økt gjennomføringskraft

- Samarbeidet skal basere seg på kunnskapsbaserte løsninger

- Alle oppgaver og virkemidler innen areal og transport bør omfattes av samarbeidet

- Samarbeidet skal utrede og legge fram til beslutning en felles areal- og transportplan, samt initiere iverksetting av vedtak som følger av vedtatt plan. Integrert i dette er utarbeidelse av strategier, plan og tiltak for kollektivtransport for Buskerudbyen.

- Det vil fremgå av planprogram og planen hva som skal følges opp av samarbeidsprosjektet, og hva som vil være kommunenes og fylkeskommunens ansvar

- Type felles areal- og transportplan, i tråd med PBL, bestemmes sammen med beslutning om planprogram

- Gjennomføring av denne felles planprosessen forutsetter også en større samordning av kommunenes øvrige kommuneplanlegging.

Føringene fra avtalen med Samferdselsdepartementet

Følgende innhold gjengis fra avtalen:

- Avtalen er inngått med utgangspunkt i at de fem kommunene og fylkeskommunen har besluttet å igangsette et femårig areal, transport og klimaprosjekt for Buskerudbyen, som bl.a. inneholder utarbeidelse av en felles areal- og transportplan i tråd med de felles mål som er satt for samarbeidet

- Angitte mål, hovedstrategier, virkemiddelbruk og tiltaksområder i denne avtalen, angir rammene for bruken av midlene (280 mill kr, red.anm.) og gir sammen med handlingsprogram 2010-2013 grunnlaget for oppfølging av avtaleforholdet.

- Dersom grunnlaget for forhåndstilsagent på vesentlig punkter ikke er fulgt opp fra byregionens side foregående år, uten at det er gode grunner til det, kan departementet redusere det endelige tilsagnet inneværende år.

- Avtalens hovedformål er å redusere omfanget av reiser med privatbil, i forhold til 2009, og øke andelen kollektivreiser og bruk av sykkel

- En av 8 hovedstrategier er å utarbeide en felles areal- og transportplan, som legger tilrette for mindre bilbruk

- Areal- og transportplanen skal legge tilrette for utforming av en evt. Buskerudbypakke 2. Det legges opp til at arbeidet med Buskerudbypakke 2 skal knyttes opp til NTP-prosessen og omfatte alle relevante finansieringskilder. Vedtatt planprogram i løpet av 2010.

- Planarbeidet vil bli samordnet med fylkeskommunens regionale planstrategi, her under:

  - Byutviklingsstrategier knyttet til flerkjernet bystruktur, med tilhørende fortetting bl.a i knutepunktene langs jernbanen, for å bl.a. redusere avhengigheten av bil. Eksisterende kommunesentra og bysentra skal styrkes.

  - Areal- og transportpolitiske virkemidler kan brukes for å redusere veksten og helst begrense trafikk- og miljørelaterte konsekvenser av biltrafikken

  - Strategier for å videreutvikle kollektivsystemet som integrert del av byutviklingen og med en kvalitet som kan konkurrere med bilen. Her inngår jernbanen og toget som viktig infrastruktur og kollektivtilbud

  - Lokaliseringsstrategier for boliger, arbeidsplasser, næringsvirksomhet og handel, som støtter opp om ønsket transport- og arealutviklingsmønster

Planprogram 2010 – politisk prosess og tidplan

Fagrådet har i sitt møte gitt sin prinsipielle tilslutning til tidplan og prosess, som vist på neste side. Det understrekes at transportdelen av planprogrammet og dermed også planarbeidet i svært stor grad vil måtte koordineres både innholdsmessig og fremdriftsmessig med arbeidet med Buskerudbypakke 1 (2010-2013) og 2 (2014-). Det kan være aktuelt å komme tilbake med en revidert tidplan når spørsmålet om strategiske prosess i tilknytning til NTP 2014-2023 er grundigere vurdert og besluttet, jfr. sak 12/10.En slik revisjon av tidplanen vil bl.a. kunne innebære at man skyver sak om felles planprogram over fra desember 2010 og over i februar 2011. Dette vil kunne gi økt rom for bl.a. demokrati- og medvirkningsprosesser, som er knappet ned til et minimum av tid i foreliggende fremdriftsplan.

Styringsgruppen vedtok følgende i sitt møte 09.04.10:

Det utarbeides felles saksfremlegg for formell oppstart av arbeidet med felles planprogram i fylkeskommunen og i samarbeidskommunene, i henhold til Plan- og bygningsloven.

|  | Dato | Hovedtema | Resultatmål |
| --- | --- | --- | --- |
| ATM Adm. styringsgruppe | 9.april | Planprogram Politisk prosess Medvirkning | Beslutning om felles saksfremlegg oppstart planarbeide |
| ATM-utvalg | 23.april | Planprogram Prosess Medvirkning | Beslutning prosess og medvirkning Koordinert beslutning om oppstart planarbeide (saksutredning) |
| ATM-råd | 10.mai | Planprogram - Politisk prosess - Medvirkning | Orientering og drøfting |
| Adm. styringsgruppe | 4.juni | Oppsummering møte i ATM-rådet | Innstilling forslag til tematisk bredde og geografisk avgrensing i planarbeidet |
| ATM-utvalg | 11.juni | Sak om igangsetting av planarbeidet. Tematisk bredde i planarbeidet | Innstilling innhold i planprogram |
| Fylkesutvalg/formannskap Fylkesting/by/kommune-styrer | Juni | Sak om igangsetting av planarbeidet | Omforent sak behandlet og vedtatt |
| Adm. styringsgruppe | August | Utkast til planprogram Felles saksutredning, høring planprogram Plantype, drøfting | Innstilling til ATM-utvalg, planprogram m/saksutredning |
| ATM-råd | August | Utkast til planprogram |  |
| ATM-utvalg | September | Utkast til planprogram Plantype, drøfting | Drøfting planprogram |
| Fylkesutvalg/formannskap Fylkesting/by/kommunestyrer | September | Sak om planprogram på høring | Omforent sak behandlet og vedtatt |
| Interessenter | September-oktober | Høringsmøter | Høringsuttalelser |
| ATM-råd | November | Høringsuttalelser, drøfting Plantype/planmyndighet | Innspill til omforent sak om endelig forslag til planprogram |
| Adm.styringsgruppe | November | Endelig planprogram Saksutredning | Innstilling til fylkesting og kommunestyrer |
| Fylkesting/by/kommunestyrer | Desember | Sak om felles planprogram | Omforent sak behandlet og vedtatt |

Forslag til anbefaling overfor ATM-utvalget:

- Det gis tilslutning til hovedtrekkene i ovenfor nevnte  prosess- og tidplan, for arbeidet med planprogrammet, som oppstarten på arbeidet med en felles areal og transportplan.

- Tidplanen koordineres fullt ut når tilsvarende fremdriftsplan for Buskerudbyypakke 2, når den er avklart, jfr. sak 12/10.

- Oppstart av arbeidet med felles areal- og transportplan , planprogrammet legges fram i juni 2010 for samordnet politisk behandling i fylkeskommunen og de 5 samarbeidskommunene.

Medvirkning i planarbeidet

Tilrettelegging for medvirkning er et vesentlig element i utarbeidelsen av planprogrammet og gjennomføringen av planarbeidet. Medvirkning skal sikre at relevante interessegrupper blir hørt.

Fagrådet har drøftet følgende prinsipielle tilnærming til medvirkningsarenaer:

- Interesseorganisasjoner

  - Næringsliv

  - Innbyggere

- Regionale faggrupper, fra de 3 forvaltningsnivåene

- Lokalsamfunn

  - Grendemøter

  - Tettsteder/bydelsmøter

- Sosiale medier

Fagrådet har følgende anbefalinger:

- Innbyggerperspektivet søkes primært ivaretatt gjennom aktiv dialog med interesseorganisasjoner.

- Sosiale medier vurderes som kommunikasjonskanal. Arbeidsgruppen for medier og kommunikasjon (IKM) inviteres til å drøfte en strategisk tilnærming til medvirkning gjennom sosiale medier.

- Lokale folkemøter kan være aktuelt der planarbeidet innebærer spesielle implikasjoner i f.eks. en bydel/tettsted/skolekrets.

- Næringslivet deltar allerede på styringsgruppenivå i Buskerudbyen og med etablert næringslivsgruppe. Næringslivet inviteres – på styringsgruppenivå – til å drøfte hvordan de ulike næringslivsorganisasjonene i regionen ønskes involvert i planarbeidet videre.

- De folkevalgtes medvirkning utøves i ATM-utvalg, ATM-råd og formelle politiske organer i fylkeskommunen og i de fem kommunene.

Anbefaling overfor ATM-utvalget:

- Det gis tilslutning til angitt opplegg for medvirkning i arbeidet med planprogrammet

Vedlegg 6 til saksdokumentet:

Til sak 14/10: Årsplan 2010. Foreløpig

ATM-prosjekt Buskerudbyen

ÅRSPLAN 2010

Foreløpig utgave 15.04.10

1: Status for dokumentet

Planen er et av ATM-prosjektets styringsdokumenter:

- 5-årig strategiplan

- Årsplan og Årsbudsjett

- Årsmelding m/ prosjektregnskap

Årsplanen er styrende for prosjektets arbeid, og bygger i likhet med øvrige styringsdokumenter på:

- Den 5-årige samarbeidsavtalen om ATM-prosjekt Buskerudbyen 1.1.2010 – 31.12.2014 vedtatt av alle 10 samarbeidspartnere i desember 2009.

- Den 4-årige avtalen med Samferdselsdepartementet av 05.02.10 om belønningsordningen for bedre kollektivtrafikk og mindre bilbruk /Buskerudbypakke 2.

Planen skal reflektere iverksettelse av aktiviteter initiert i disse avtalene, og angir en plan for de ulike oppgaver/delprosjekter som skal behandles i prosjektets organer:

- Arbeidsgrupper

- Fagråd

- Administrativ styringsgruppe

- ATM-råd

- ATM-utvalg

Denne utgaven av årsplanen er en foreløpig utgave fra prosjektsekretariatet pr 15.04.10. Endelig årsplan fremlegges til ATM-utvalgets møte i juni.

2: Om årsplanens struktur

Årsplanen er bygget opp rundt delprosjekter og oppgaver, og angir for hver av dem:

- Resultatmål og hovedaktiviteter

- Prosjektorganenes roller og ansvar

- Skisse til prosesstrinn/milepæler og framdrift, med angivelse av behov for rapportering  til de enkelte avtalepartnere - og behov for behandling i linjeorganisasjonene.

Årsplan 2010 inneholder følgende oppgaveområder :

- Felles areal- og transportplan: planprogram

- Buskerudbypakke 1 / Belønningsordningen

- Buskerudbypakke 2

- Arena for samordning

- Info og kommunikasjon

- Felles kunnskapsgrunnlag

- Bidrag til eksterne prosesser, herunder prosesser i regi av en av partnerne

3: Oppgaveområdene

3.1: Felles areal- og transportplan: Planprogram

Resultatmål

I henhold til avtalen om belønningsordningen skal det være vedtatt et felles planprogram for regional areal- og transportplan innen utgangen av 2010.

Hovedaktiviteter

- Avklare planprogrammets tematiske bredde og fokus

- Avklare utrednings og analysebehov, herunder metode og detaljeringsgrad

- Avklare demokratiprosess og medvirkningsprosess for utarbeidelsen av planprogram og gjennomføringen av planarbeidet

- Belyse samordningsbehovet mellom felles planarbeide og planarbeide i regi av partnerne

- Avklare planmyndighet/plantype

Roller og ansvar

| Oppgave | Ansvar |
| --- | --- |
| Tilrettelegging og produksjon: | Prosjektsekretariatet |
| Faglig rådgivning: | Arbeidsgruppe AT, arbeidsgruppe IKM, og personer i ressursgruppe |
| Faglig og administrativ kvalitetssikring: | Fagrådet |
| Administrativ styring og tilrettelegging: | Administrativ styringsgruppe |
| Drøfting av kjernespørsmål: | ATM-rådet |
| Behandling og tilrettelegging for omforent politisk behandling hos partnerne: | ATM-utvalget |

Milepæler og framdrift

Det vil bli utarbeidet egne saker for behandling i prosjektets fora og til de formannskap/samferdselsutvalg/fylkesutvalg/kommunestyrer og fylkesting.

De viktigste, politiske milepælene er:

| Dato/frist | Utvalg/råd | Oppgave |
| --- | --- | --- |
| 23.april | ATM-utvalg | Beslutning om koordinert politisk behandling om formell oppstart av planarbeidet |
| 10.mai | ATM-rådet | Drøfting av planprogrammets innhold og avklaringer |
| 11.juni | ATM-utvalg | Behandling av innhold i planprogrammet |
| Juni | Fylkesutvalg/Formann-skap | Sak om formell oppstart av planarbeidet |
| August | ATM-råd | Drøfting av utkast til planprogram |
| September | ATM-utvalg | Behandling av planprogram |
| September | Fylkesutvalg/ formannskap | Sak om planprogram på høring |
| November | ATM-råd | Drøfting av høringsuttalelser, her under plantype og planmyndighet |
| November | ATM-utvalg | Behandling av høringsuttalelser (plantype og planmyndighet) |
| Desember | Fylkesutvalg/ formannskap | Sak om felles planprogram |

Formell, politisk behandling i fylkeskommunen/kommunene er angitt i kursiv.

3.2: Buskerudbypakke 1 / Belønningsordningen

Resultatmål

Den 4-årige avtalen med SD (Buskerudbypakke 1) forutsetter at følgende realiseres i 2010, dersom det fullt ut skal kunne utbetales 60 mill.kr. fra belønningsordningen i 2011:

- Det skal utarbeides et revidert handlingsprogram for perioden 2010-2013 (Buskerudbypakke 1), som inneholder politisk forankret prinsippvedtak om trafikkreduserende tiltak.

- Det skal foreligge utredning og forslag til vedtak om felles parkeringspolitikk

- I løpet av 1. halvår 2010 skal det foreligge vedtak om prioritering av kollektivtrafikk og sykkel over Bybrua i Drammen, ved åpningen av Øvre Sund Bru i 2011.

- At boligsoneparkering i Drammen er vedtatt innført.

- At utredning om boligsoneparkering i Kongsberg er gjennomført.

- At opptrapping av busstilbudet er videreført

- At kollektivtilbudets konkurransedyktighet styrkes, bl.a. med framkommelighetstiltak som prioriterer buss framfor bil: Gjennomføring av prioriterte bussfelt og bussprioritering i veikryss.

- Vedtatt planprogram for felles areal- og transportplan, jfr. pkt. 3.1 ovenfor.

Tiltak i 2010:

- Gjennomføre tiltak og planlegging for 30 mill. kr.

- Bidra til at midler tildelt i 2009 (som ikke ble gjennomført i 2009) blir gjennomført i 2010

Hovedaktiviteter

I henhold til avtalen med SD skal det arbeides med følgende 7 tiltaksområder:

1: Felles areal- og transportplan

2: Forbedring av kollektivtilbudet lokalt og regionalt. Drift av kollektivtrafikk.

3: Forbedre infrastrukturen for kollektivtrafikken

4: Tiltak for syklende og gående

5: Biltrafikkreduserende tiltak

6: Informasjons- og holdningskampanjer

7: Felles kunnskapsgrunnlag, evaluering og trafikk-/resultatmålinger

Innenfor disse tiltaksområdene skal det utføres følgende hovedaktiviteter i prosjektet

- Oppfølging av belønningsordningen for 2009.

- Prioritere midler, vedta handlingsplan for 2010, inkl avtaler om gjennomføring.

- Hovedprinsipper for kollektivtransportsystemet (ref. areal- og transportplan).

- Revidere handlingsprogram 2010 - 2013 med prinsippvedtak om biltrafikkreduserende tiltak.

- Felles parkeringspolitikk

- Prioritere midler, vedta handlingsplan for 2011.

- Etablere målesystemer for trafikk

Roller og ansvar

| Oppgave | Ansvar |
| --- | --- |
| Tilrettelegging og produksjon: | Prosjektsekretariatet |
| Faglig rådgivning: | Arbeidsgruppe AT, arbeidsgruppe IKM, og personer i ressursgruppe |
| Faglig og administrativ kvalitetssikring: | Fagrådet |
| Administrativ styring og tilrettelegging: | Administrativ styringsgruppe |
| Drøfting av kjernespørsmål: | ATM-rådet |
| Behandling og tilrettelegging for omforent politisk behandling hos partnerne: | ATM-utvalget |

Milepæler og framdrift

Det vil bli utarbeidet en egen detaljert framdrifts- og aktivitetsplan for Buskerudbypakke 1. (jmfr. egen sak til adm. styringsgruppemøte 9.04 og ATMutvalget 23.04).  De viktigste, politiske milepælene for 2010 listes opp her:

| Dato/frist | Utvalg/råd | Oppgave |
| --- | --- | --- |
| 10. mai | ATM-rådet | Drøfte politiske kjernespørsmål knyttet til Buskerudbypakke 1, (tema: Parkeringspolitikk, bilrestriktive tiltak, m.m.). |
| 4. juni | Adm. styringsgruppe | Gi anbefaling om handlingsplan 2010. |
| 11. juni | ATM-utvalget | Godkjenne handlingsplan 2010. |
| Sept/okt | ATM-rådet | Drøfte politiske kjernespørsmål i foreløpig forslag til revidert handlingsprogram 2011 – 13. |
| Okt/nov | Adm. styringsgruppe - ATM-utvalget | Godkjenne revidert handlingsprogram 2011 – 13 |
| Nov/des | Kommunene og fylkeskommunen | Godkjenne revidert handlingsprogram 2011 - 13 |

3.3: Buskerudbypakke 2 (Handlingsplan transport 2014 - 2018)

Resultatmål

- Sikre at Buskerudbypakke 2 skal kunne inngå i NTP 2014-23.

- Nødvendig oppstart med planlegging av Buskerudbypakke 2.

Hovedaktiviteter (Utarbeides nærmere):

- Utarbeide forslag til  strategi for planlegging/konkretisering av Buskerudbypakke 2 fra 2014 og å få godkjent opplegg av Samferdselsdepartementet

- Forberedelser av Buskerudbypakke 2 mht øvrige statlige vedtak som er nødvendig for implementering av tiltak og finansiering fra 2014.

- Koordinere og samarbeide med Jernbaneverkets pågående utredninger i Buskerudbyen (KVU, stasjonsprosjekter).

- Samordning opp mot planprogrammet for AT-plan.

Roller og ansvar

| Oppgave | Ansvar |
| --- | --- |
| Tilrettelegging og produksjon: | Prosjektsekretariatet |
| Faglig rådgivning: | Arbeidsgruppe AT, arbeidsgruppe IKM, og personer i ressursgruppe |
| Faglig og administrativ kvalitetssikring: | Fagrådet |
| Administrativ styring og tilrettelegging: | Administrativ styringsgruppe |
| Drøfting av kjernespørsmål: | ATM-rådet |
| Behandling og tilrettelegging for omforent politisk behandling hos partnerne: | ATM-utvalget |

Milepæler og framdrift

Prosjektsekretariatet vil i løpet av mai/juni få gjennomført en avklaring av statlige krav til  prosessløp for at Buskerudbypakke 2 skal kunne vurderes i.f.b.m. NTP 2014-23. Fremdriftsplan legges frem for fagråd, adm. styringsgruppe og ATM-utvalg når disse avklaringene er gjennomført.

3.4: Arena for samordning

Denne aktiviteten gjelder å benytte prosjektet som samordningsarena for ordinære planer, budsjettforslag, prosjekter, mv. som har betydning for resultatoppnåelse i tråd med prosjektets felles mål innen byutvikling, areal, transport og miljø.  Aktiviteten har en noe annen karakter enn de mer tiltaks- og utredningsretta aktivitetene i årsplanen. Målet for denne aktiviteten blir derfor også annerledes.  Hovedansvaret for å legge fram saker /problemstillinger til informasjon/drøfting i prosjektets fora vil være hver enkelt av de 10 partnerne i samarbeidet.

Resultatmål

- Tidlig drøfting av pågående/fastlagte planer og prosesser hos partnerne

- Tidlig orientering om og drøfting av nye planer og prosesser hos partnerne

- Fylkeskommunen og de statlige transportetatene skal hvert år legge sine forslag til disponering av ordinære bevilgninger til vegsystem, kollektivtransport, jernbane med mer innenfor Buskerudbyen fram til drøfting.

Hovedaktiviteter

Hver enkelt partner har ansvar for å frembringe oversikt over egne planer og prosesser som bør drøftes i ATM-prosjektets organer.

Roller og ansvar

Hver av de 10 samarbeidspartnerne har ansvar for å forberede og legge fram sakene.

Milepæler og framdrift

Avklares før årsplan 2010 besluttes.

3.5: Info og kommunikasjon

Hovedaktiviteter

- Kommunikasjonsstrategi/plan for prosjektet

- Løpende info/kommunikasjon

- Avklare større infotiltak/kampanjer i 2011 - 2013

- Organisering og drift av hjemmeside

- Anbudsgrunnlag for kjøp av informasjonstjenester

Roller og ansvar

| Oppgave | Ansvar |
| --- | --- |
| Tilrettelegging og produksjon: | Prosjektsekretariatet |
| Faglig rådgivning: | Arbeidsgruppe IKM, ressursgruppe |
| Faglig og administrativ kvalitetssikring: | Fagrådet |
| Administrativ styring og tilrettelegging: | Administrativ styringsgruppe |
| Beslutning infostrategi/plan | ATM-utvalget |

Milepæler og framdrift

Strategiplan for info, kommunikasjon og medvirkning er under arbeid, og vil bli fremlagt til styringsgruppens møte 4.juni, samt ATM-utvalget 11.juni.

3.6: Felles kunnskapsgrunnlag

Resultatmål

Felles kunnskapsgrunnlag skal utvikles og ligge til grunn for prosjektets oppgaver.

Hovedaktiviteter /utredninger

Utredningsbehovet er særlig rettet mot å få et faglig grunnlag for å utarbeide AT-plan, og utarbeidelse av og tiltaksprioritering i Buskerudbypakke 2.  Følgende er aktuelle utredninger i fase 1:

Utredning 1/10: Sammenstilling av fakta/nøkkelinfo for areal og transport i Buskerudbyen.

Utredning 2/10: Mulighetsanalyse. Næringsarealer. Lokaliseringsstrategi (ABC)

Utredning 3/10: Mulighetsanalyse. Fortetting i knutepunkter langs jernbanen

Utredning 4/10: Samordnet parkeringsstrategi.

Et mer komplett utredningsbehov for 2010 vil bli fremlagt til styringsgruppens møte 4.juni, samt ATM-utvalget 11.juni.

Roller og ansvar

Under arbeid.

Milepæler og framdrift

Under arbeid.

3.7: Bidrag til eksterne prosesser, herunder prosesser i regi av en av partnerne

Denne aktiviteten har en noe annen karakter enn de mer tiltaks- og utredningsrettede aktivitetene i årsplanen. Målet for denne aktiviteten blir derfor også annerledes.

Resultatmål

ATMprosjektet skal på eget initiativ og/eller etter henvendelse fra deltakende parter og andre relevante eksterne aktører, bidra i prosesser som er avgjørende for oppnåelse av ATMprosjektets mål.

Hovedaktiviteter

A: KVU gods Drammensområdet og jernbane Buskerudbyen

ATMprosjektet deltar i KVU-arbeidet med den hensikt at utredningsbehovet av jernbaneinvesteringer (spor og stasjoner) er tilstrekkelig ivaretatt i.h.t. statlige kvalitetskrav. Dette for at prosjekter skal kunne inngå i NTP 2014 – 2023, samt at det skal kunne tas stilling til fremtidig struktur og funksjon for jernbanen i Buskerud.

Buskerudbyen er representert i styringsgruppen for KVU v/ leder av adm. styringsgruppe Astrid Sommerstad. Arild Eek og Synnøve Tovsrud ivaretar denne funksjonen for Astrid Sommerstad.

I KVU-arbeidets prosjektgruppe deltar prosjektsjef, fylkeskommunen og de mest berørte kommunene (Lier, Drammen og Nedre Eiker).  Prosjektsjefen ivaretar spesielt forhold som er av interesse for kommunene Øvre Eiker og Kongsberg som ikke deltar i denne prosjektgruppen.

Arbeidet med KVU-utredningen skal i tråd med den 5 årige samarbeidsavtalen om Buskerudbyen og føringer fra Samferdselsdepartementet (tilknyttet KVUarbeidet og 4-årig avtale om belønningsordningen) koordineres med ATMprosjekt Buskerudbyen.

B: Kollektivtrafikkplan for Buskerud fylke – samordning med arbeidet ATMprosjekt Buskerudbyen

Buskerud fylkeskommune har igangsatt en regional planprosess etter plan- og bygningsloven, for utarbeidelse av kollektivtrafikkplan for Buskerud fylke. Koordinering vil bli ivaretatt gjennom en omforent rolledeling mellom arbeidet med planen og ATMprosjekt Buskerudbyens kollektivplanlegging og tiltak knyttet til belønningsordningen.

ATMprosjekt Buskerudbyens vil delta i prosjektgruppen for kollektivplanen gjennom prosjektsekretariatet.

Buskerud fylkeskommune vil legge fram problemstillinger i planarbeidet som har betydning for Buskerudbyen i ATMprosjektets fora.

C: NSB 2012 – Drammen - Kongsberg

NSB skal iverksette ny ruteplan fra 2012, etter at dobbeltsporet i Vestkorridoren (Asker- Lysaker) er ferdigstilt. Det ligger ikke inne noen økning på strekningen Drammen – Kongsberg. Det er utarbeidet en mulighetsanalyse som anbefaler to tog i timen fra Drammen til Hokksund.

NSB, Jernbaneverket, Buskerud fylkeskommune og ATM-prosjektet har felles målsetting om bidra å øke togtilbudet fra 2012 til to tog i timen på strekningen Drammen – Hokksund med matebuss Hokksund – Kongsberg teknologipark.

Det vil arbeides videre med å få realisert angitte tiltak fra 2012.

4: Prosjektets styringsdokumenter

Resultatmål

ATMprosjektets 4 styringsdokumenter skal utarbeides og behandles i løpet av 2010.

Hovedaktiviteter

- 5-årig strategiplan

- Årsplan 2010 og 2011

- Budsjett 2010 og 2011

Milepæler og framdrift

| Aktivitet | Ansvar | Tid |
| --- | --- | --- |
| Vedta prosjektbudsjett | ATMutvalg | Februar |
| Årsplan 2010 – foreløpig behandling | ATMutvalg | April |
| Behandle 5-årig strategiplan og årsplan 2010 | ATMutvalg | Juni |
| Behandle årsplan og budsjett 2011 | ATMutvalg | November |

5: Prosjektets arbeidsform

ATMprosjekt Buskerudbyen er et virkemiddel for å gjennomføre inngåtte avtaler og for de 10 samarbeidsorganisasjonenes ordinære arbeid innen areal- og transport i Buskerudbyen. Prosjektet skal styrke partnernes samarbeids- og gjennomføringsevne, i forhold til å nå egne og felles målsettinger og ambisjoner.  Prosjektets samarbeidsorganer er så langt mulig organisert og tilpasset de ulike nivåene i linjeorganisasjonene, både politisk, ledelsesmessig/administrativt og faglig. Det vises bl.a. til illustrasjonen under.

Prosjektets sekretariat har som hovedfunksjon og produsere, koordinere og tilrettelegge alle fellesaktiviteter mellom samarbeidspartene. Den interne koordinering, prosessering og behandling av dokumenter og problemstillinger som presenteres for/i prosjektets ulike organer må løpende ivaretas av linjen hos de enkelte samarbeidspartnere, enten i allerede etablerte møteplasser, eller gjennom koordineringsmøter tilpasset fremdriften i fellesprosjektet.

Vedlegg 7 til saksdokumentet:

Til sak 15/10: Opplegg ATMrådet 10. mai 2010.

TID: 	10. MAI 2010 KL. 17.00 – KL. 21.00

STED: FYLKESTINGSALEN, FYLKESHUSET, DRAMMEN

Hensikten med møtet:

- Drøfting av politiske kjernespørsmål knyttet til Buskerudbypakke 1/ belønningsordningen. (4årig avtale med SD).

Kl. 17.00		Middag i Fylkeshusets kantine

Kl. 17.30	Velkommen, v/ Roger Ryberg, leder av ATMrådet og ATMutvalget, fylkesordfører Buskerud fylkeskommune

Kl. 17.45	Inspirasjonsforedrag

Klimakur 2020. Statssekretær Heidi Sørensen MD (under avklaring)

Kl. 18.15	Klimavennlig areal- og transportutvikling i Buskerudbyen.

Helhetlig og samordnet virkemiddelbruk.

Erfaringer fra andre byområder og hva kreves i Buskerudbyen?

v/ Bård Nordheim, Urbanett analyse as (bekreftet)

Kl. 19.00		Gruppearbeid med korte innledninger til hvert tema:

Faglige temaer for drøfting:

- Samordnet parkeringspolitikk

- Biltrafikkreduserende tiltak

- Økt framkommelighet for buss

Plenum

KL.20.45	Felles areal- og transportplan – planprogrammet. Orientering om prosessen.

Kl. 20.50	Oppsummering og avslutning

Deltagere

ATMrådet						36 deltakere

De 4 statsetatene/transportetatene			  4 deltakere

Adm. styringsgruppe					12 deltakere

Fagrådet						10 deltakere

Totalt							62 deltakere

+ Sekretariatet					  	  5 deltakere

nAndel av Drammen kommunes tilskudd