Saksdokument til ATM-utvalgsmøte nr 2 - 2021

Møtetid: Fredag 23. april 2021 kl. 11:00 – 14:00 
Sted: Digitalt møte - Teams

Forslag til dagsorden:

Sak 11/21 Referat
Sak 12/21 Faglig utredning av byvekstavtale
Sak 13/21 Belønningsmidler - omdisponering
Sak 14/21 Forslag til årsrapport Buskerudbysamarbeidet 2020
Sak 15/21 Status
Sak 16/21 Eventuelt

Vedlegg   
1. Vedlegg 1 - Referat fra møte i ATM-utvalget 12. februar 2021 0 (11/21)
2. Buskerudbyens felles innspill til Viken fylkeskommunes handlingsprogram samferdsel 
     2022-2025 (15/21)

Separate vedlegg
1. Forslag til årsrapport Buskerudbysamarbeidet 2020 (14/21)


Buskerudbysamarbeidet, 13. april 2021

Monica Myrvold Berg					Wenche N. Grinderud
Leder av ATM-utvalget 				Leder adm. Styringsgruppe

Sak 11/21 Referat fra ATM-utvalget 12. februar 2021

Se: Vedlegg 1 - Referat fra møte i ATM-utvalget 12. februar 2021 (intern lenke i dokumentet).

Forslag til konklusjon: Referatet godkjennes

Sak 12/21 Faglig utredning av byvekstavtale

Hensikt med saken
Orientere om status for arbeidet med forhandlingsgrunnlaget til byvekstavtalen og viktige hensyn i prioritering av tiltak. Vurdere betydningen av Nasjonal transportplan. Drøfte videre innretning av byvekstavtalearbeidet for å komme fram til virkemiddelpakke, samt foreløpig vurdering av spørsmålet om soneinndeling.

Bakgrunn
Mandatet for arbeidet med det faglige grunnlaget for en byvekstavtale for Buskerudbyen er, med Kongsberg kommunes behandling 10.03., vedtatt i alle kommunene og fylkesrådet i Viken. Den overordnede lokalpolitiske føringen er formulert slik:

«Det er enighet i Buskerudbysamarbeidet om å jobbe for en effektiv og målrettet byvekstavtale uten bompengefinansiering. Denne overordnede lokalpolitiske føringen legges til grunn for alternativene som skal inngå i den faglige utredningen, og innebærer en satsing på tiltak som påvirker transportetterspørselen, reduserer bilbruk og gir bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur. Dette betyr at større vegprosjekter som krever bompengefinansiering ikke vil inngå i denne utredningen.»

I Nasjonal transportplan 2022-2033, som ble lagt fram 19. mars, pekes det på kravet om at kommunene og fylkeskommunen må dokumentere egne bidrag i avtalen på linje med staten. Administrativ styringsgruppe anbefalte i møte 09.04 å sikre nødvendig dokumentasjon for prosjekter og tiltak som inngår av egeninnsats i gjeldende økonomiplaner og andre relevante planer. Det er et mål å sammenstille dette i en omforent og oversiktlig skjematikk som viser enkeltaktørenes egeninnsats på ulike felt, og et samlet omfang av slik innsats innenfor hele Buskerudbyområdet.

Buskerudbyen har nådd nullvekstmålet de siste årene. Det jobbes nå i ulike faggrupper med å konkretisere virkningsfulle tiltak som bygger opp under nullvekstmålet videre. Administrativ styringsgruppe pekte på viktigheten av å holde oppe fremdriften på arbeidet for snarest mulig å få frem virkemiddelpakke og forhandlingsgrunnlaget. Målet er å lage et godt forhandlingsgrunnlag overfor staten om en byvekstavtale for Buskerudbyen som viser at det er mulig å nå nullvekstmålet uten bruk av bompenger.

Hva betyr Nasjonal transportplan for Buskerudbyen?
I Nasjonal transportplan 2022-2033 er det særlig følgende forhold som har betydning for arbeidet med byvekstavtale:

- Byvekstavtaler: Samlet er det satt av om lag 10 milliarder kroner til forhandlinger om byvekstavtaler for Buskerudbyen, Kristiansandsregionen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø. Vurdering: NTP bekrefter statens ønske om å inngå en byvekstavtale med partene i Buskerudbyen. Det er et godt utgangspunkt for de kommende forhandlingene.

- RV282 ny Holmenbru står med oppstart i 2022-2027, og det forutsettes lokalpolitisk tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering. Vurdering: Ifølge lokalpolitisk mandat for byutredningsarbeidet vil større, og eventuelt bomfinansierte prosjekter, ikke inngå i utformingen av byvekstavtalens virkemiddelpakke, men vil være en del av rammebetingelsene som må legges til grunn for området.

- Jernbane: Buskerudbyen omtales slik i forbindelse korridor 3: «I andre seksårsperiode kan det utredes løsninger på jernbanen som vil styrke de voksende bo- og arbeidsmarkedene på Nord-Jæren og i Buskerudbyen på lengre sikt». Vurdering: Det bør legges et faglig grunnlag for behov og konkete tiltak på jernbane som grunnlag for prioriteringer i rullering av NTP og mulig innarbeidelse i fremtidige versjoner av byvekstavtalen.

- Ny tilskuddsordning for fylkesvei med i gjennomsnitt 775 mill kr/år i første seksårsperiode og 1 775 mill kr/år i siste seksårsperiode. Tilskuddsordningen vil stille krav om en fylkeskommunal egenandel som minst tilsvarer den statlige andelen. Vurdering: Dette kan gi muligheter for tiltak knyttet til fylkesveier i Buskerudbyen og handler primært om å ta igjen vedlikeholdsetterslepet, men er ikke en direkte del av byvekstforhandlingene, ifølge Viken fylkeskommune.

- Konkret mål om sykkelandel på 20 % og fokus på nullvisjonen. Regjeringen vil ha et langsiktig mål om at sykkelandelen i byområdene skal være 20 prosent og 8 prosent på landsbasis. Vurdering: Dette målet viser en ønsket forsterket satsning og mer ressurser satt av til sykkeltilrettelegging og trafikksikkerhet som bygger opp under Buskerudbyens egne mål og strategier..

- Ny tilskuddsordning i Barnas transportplan for å stimulere til lokalt arbeid for tryggere skoleveier og nærmiljøer, f eks etablering av hjertesoner rundt skoler. Foreslås satt av 500 mill. kr i første seksårsperiode til tiltak som bedrer trafikksikkerheten for barn og unge. Statens vegvesen skal forvalte ordningen. Tilskuddsmidlene skal være et supplement til fylkeskommunenes og kommunenes egne midler til formålet. Vurdering: Denne tilskuddsordningen kan gi muligheter til å finansiere flere tiltak for trygge skoleveier og nærmiljøer i Buskerudbyen slik at flere barn skal sykle eller gå til skolen. Interessant fordi den bygger opp under Buskerudbyens satsning rettet mot barn og ungdom.

Videre fremheves den rollen Statens vegvesen er gitt i forhandlingene om byvekstavtale, statsforvalterens mer aktive deltakelse på bakgrunn av areal- og klimarelaterte forhold og kravet til at kommunene og fylkeskommunen må dokumentere egne bidrag i avtalen på linje med Staten. I det videre arbeidet er det viktig å få drøftet med staten hvilke forventninger som ligger til de enkelte aktørenes egenbidrag i en byvekstavtale og synliggjøre behov for ekstrainnsats i kommunale- og fylkeskommunale budsjett- og økonomiprosesser.

Slik kan Buskerudbysamarbeidet være en «turbo»
Uten inntekter fra bommer og investeringsmidler til store vegprosjekter, blir det en nøktern, men målrettet, effektiv og innovativ satsing. Framtidens byer-programmet fikk med begrensede midler stor oppmerksomhet gjennom å være en «turbo» på allerede igangsatte aktiviteter. Det anbefales at Buskerudbysamarbeidet benytter seg av samme tilnærming gjennom å bygge opp under aktiviter som skjer hos hver av samarbeidspartnerne, f eks el-ferjeprosjektet, el-busser samt egnede prosjekter hos lokalt næringsliv. Dette krever at det søkes aktivt ut for å komme i inngrep med initiativer og aktiviteter som bygget opp under målsettingene.

Tilrettelegging for gode politiske prosesser
ATM-utvalgets vedtatte politiske hovedprosess ligger til grunn for arbeidet. Det er viktig med god politisk forankring og involvering for å skape forståelse, engasjement og tilslutning til forhandlingsgrunnlaget. De folkevalgte i kommunene og fylkeskommunen har behandlet mandatet. Det er lagt opp til en orienteringssak til kommunestyrer og fylkesråd i juni før endelig behandling av grunnlag for byvekstforhandlinger høsten 2021. Prosessen i Buskerudbysamarbeidets organer tilpasses dette og fremdriften til det faglige utrednings-arbeidet. Tidsskjemaet er stramt, men det jobbes for å overholde dette. Fremdriftsplan følger under. Det er lagt opp til ATM-rådsmøter den 19.04. og 20.09. Ytterligere aktiviteter vurderes dersom det er behov for det.

Nytt fra arbeidet i faggruppene
Nedenfor gis en kort status fra arbeidet i faggruppene. Alle faggruppene tar utgangspunkt i felles grunnlag for byvekstavtale fra våren 2020 og Byutredning trinn 1 og 2. Det er opprettet følgende faggrupper:

- Infrastruktur: Behov for infrastrukturtiltak for alle transportformer ses i sammenheng, og behov defineres uavhengig av vegeier. Tiltak som øker tilgjengeligheten til kollektivknutepunkter blir viktige. Satsing på sykkel vektlegges grunnet langvarig fravær av statlige programområdemidler, høye målsettinger, stort potensiale og stort behov. Det ses også på behov for knutepunktutvikling på jernbanestasjoner. Utkast til hovednotat ferdigstilles i uke 16.

- Ny teknologi og smart mobilitet: Det ses på et bredt spekter av tiltak innenfor kollektivtransport, sykkel og gåing for å bedre alternativer til bilbruk. Eksempelvis ses det på selvkjørende buss, el-bysykler, smart parkering, mobilitetspunkter og mobilitet som en tjeneste (MaaS). Det sees også på hvordan nye arbeidsformer som hjemme-kontor og digitale møter kan bidra til nullvekstmålet.  Utkast til hovednotat ferdigstilles i uke 15.

- Kollektivtilbud inkl ferjekonsept: Fremtidig busstilbud beskrives, og det gjøres en vurdering opp mot tiltak som to tog i timen til Hokksund, felles sykkelplan og ferjekonseptet som utredes. Utkast til hovednotat ferdigstilles i uke 16.

- Areal og parkering: Felles Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-2023 legges til grunn for arealutviklingen sammen med dagens parkeringspolitikk. Effekter av alternativ grep er beregnet i Statens vegvesens byutredninger og oppdateres med ny transportmodell.

- Transportanalyser: Det gjennomføres en innkjøpsprosess for å gjennomføre trafikk-beregninger med regional transportmodell og tilleggsberegninger for forhold trans-portmodellen ikke fanger godt nok opp. Valg av rådgiver er planlagt gjort i uke 15.

- Finansiering: Finansieringsmuligheter knyttet til følgende tre hovedkilder kartlegges: Statlige midler til byvekstavtaler (belønningsmidler, programområdemidler og midler til jernbane), kommunale midler og fylkeskommunale midler. For kommunene blir det avgjørende å synligjøre egen økonomisk og ressursmessig innsats innenfor de ulike tiltaksområdene. Staten forventer at lokalinnsatsen er like godt tydeliggjort og konkret som statens egne bidrag. Det er behov for å legge til rette for gode politiske prosesser i kommunene og fylkeskommunen slik at viktige problemstillinger og behov for evt. ekstra innsats kommer til syne i budsjett- og økonomiplanprosessene framover.

- Kommunikasjon: Det utarbeides en kommunikasjonsplan med fokus på å etablere en felles forståelse av mål, overordnet strategi, hovedgrep og kommunikasjons-utfordringer for prosessen.

I tillegg utarbeider Jernbanedirektoratet et kunnskapsgrunnlag knyttet til togtilbudet som ferdigstilles i uke 15.

Faggruppene legger vekt på å finne fram til konkrete tiltak og mulige piloter innenfor sitt fagområde. Tiltakene oppsummeres i en tabell hvor følgende viktige hensyn gis en grov vurdering: Måloppnåelse nullvekst, gjennomførbarhet, skalérbarhet, om det bygger opp under større statlige investeringer, synergieffekt, i hvilken grad det kvalifiserer for statlige programområdemidler og belønningsmidler, om det kreves ny reguleringsplan, tidshorisont oppstart, kostnadsanslag (investering og drift). I tillegg legges ATM-utvalgets kriterier for fordeling av belønningsmidler til grunn med blant annet fordeling av tiltak i alle kommuner.

Fagrådets arbeidsgruppe vil, basert på faggruppenes grunnlag, lage utkast til aktuelle virkemiddelpakker for å nå målene. Det legges til grunn et spenn i finansieringsgrunnlaget.

I det videre arbeidet vil sekretariatet ha tett dialog med Vegdirektoratet for å sikre at det faglige grunnlaget utvikles i tråd med statlige krav til byvekstavtaler. Tiltakene som skal inngå i det lokale forhandlingsgrunnlaget bør i stor grad bygge opp under NTP-målene og være kostnadseffektive.

Soneinndeling
Foreløpige vurdering er at det faglige rådet er å ikke gå videre med soneinndeling, men at det åpnes for å ta dette opp igjen til ny vurdering senere i prosessen ved behov. Byindekspunktene måler trafikkutviklingen og er grunnlag for nullvekstmålet, og er i all hovedsak allerede lokalisert til de mest sentrale delene av Buskerudbyen. At byindeks nå skal brukes som hovedindikator, innebærer at det uansett måles på steder der hovedstrømmen av trafikken går. Hensynet til en differensiering er dermed allerede ivaretatt. Ingen andre av de 9 byområdene som kan inngå byvekstavtaler har lagt til grunn et differensiert målesystem, og det kan fremstå som uheldig om Buskerudbyen problematiserer at måloppnåelse er mulig i hele avtaleområdet.

Forslag til konklusjon: Sakens innretning og prosessplan tas til etterretning og legges til grunn for det videre arbeidet med faglig utredning av byvekstavtale. For å oppnå et tilfredsstillende forhandlingsgrunnlag vil kommunene og fylkeskommunen sikre nødvendig dokumentasjon for prosjekter og tiltak som inngår av egeninnsats i gjeldende økonomiplaner og andre relevante planer.

Det er et mål å sammenstille dette i en omforent og oversiktlig skjematikk som viser enkeltaktørenes egeninnsats på ulike felt, og et samlet omfang av slik innsats innenfor hele Buskerudbyområdet.

# Sak 13/21	Belønningsmidler - omdisponering

Hensikt med saken
Vedta omdisponering for å prioritere midler til tiltak for å sikre framdrift og gjennomførings-kraft for tiltak med ferdigstillelse i 2021/2022.

Saksframlegg
ATM-utvalget vedtok 12.02.21 revidert handlingsplan 2020/2021. Drammen kommune har bedt om at 2020- og 2021-midlene bevilget til tiltak 2.1.5 Fremkommelighetstiltak Klopptjerngata, Mjøndalen til sammen 5,5 mill. kr omdisponeres til tiltak 3.1.3.13 Midlertidig gang- og sykkelbru for bybrua.

Etter en nærmere vurdering av tiltaket i Klopptjerngata, som innebærer kjøp og riving av eksisterende bygg, samt opparbeidelse av gatesnitt på den delen av gata som mangler, har Drammen kommet til at det blir vanskelig å få gjennomført tiltaket innen de frister som gjelder for handlingsplan 2020/21. En annen viktig begrunnelse for omdisponering er å ikke påføre det offentlige store utgifter ved full opparbeidelse av gata, men heller gjennom avtale med kommende utbygger stille krav til opparbeidelse av den gjeldende strekningen. Tiltaket kan sies å være både et infrastrukturtiltak og et byutviklingstiltak. Drammen kommune har gode erfaringer med å stille krav til utbyggere i utbyggingsavtaler til opparbeidelse av gategrunn

Brakar har gitt uttalelse om at tiltaket ikke er av stor betydning for dem nå, bussene til Mjøndalen stasjon fra øst benytter det gateløpet som allerede er opparbeidet i Klopptjerngata.

Den midlertidige brua for sykkel og gange har et foreløpig kostnadsanslag på 37 mill. kr og må stå ferdig til juni 2022. Kostnadene vil være løpende gjennom 2021. Det er tidligere bevilget 2,6 mill. kr til midlertidig bru i handlingsplan 2020/21.

Vurdering
I administrativ styringsgruppes møte ble det stilt spørsmål ved store bevilgninger til midlertidige tiltak. Drammen kommune påpekte at planlegging av midlertidig gang- og sykkelbru pågår sammen med planlegging til ny bybru for kollektiv, sykkel og gange. Midlene kan bevilges til planlegging av ny bru.

Forslag til vedtak: 
Kr 5 500 000,- stilles til disposisjon for tildeling etter inndragelse av ubrukte midler fra tidligere tildelinger:

2020-2.1.5 Fremkommelighetstiltak Klopptjerngata -4 500 000, ny gjeldende bevilgning 0.

2021-2.1.5 Fremkommelighetstiltak Klopptjerngata -1 000 000, ny gjeldende bevilgning 0.

Disse tildeles til følgende nytt tiltak:

2020-2.1.7 Ny bybru for kollektiv, sykkel og gange i Drammen + 4 500 000, ny gjeldende bevilgning 4 500 000.

2021-2.1.7 Ny bybru for kollektiv, sykkel og gange i Drammen + 1000 000, ny gjeldende 1 000 000.

# Sak 14/21 Forslag til årsrapport Buskerudbysamarbeidet 2020

Hensikt med saken
Anbefale forslag til årsrapport til videre behandling.

Saksframlegg
Buskerudbysamarbeidets årsrapport skal gi partnerne i samarbeidet en samlet oversikt over aktivitetene, resultatene og økonomien i det foregående året. Årsrapporten synliggjør resultatene av de gjennomførte tiltakene, og dokumenterer at samarbeidet er viktig for samfunnsutviklingen i Drammen, Lier, Øvre Eiker og Kongsberg kommuner.

I tråd med ambisjonene om å synliggjøre i større grad hva Buskerudbyen har oppnådd og har ambisjoner om å få til, lages det i år både en PDF-versjon og en digital utgave av årsrapporten. Målet med digitalutgaven er særlig å gi gjennomførte og planlagte tiltak mer oppmerksomhet enn tidligere årsrapporter kanskje har klart.

Etter at årsrapporten er vedtatt i Buskerudbyens organer, publiseres den i begge utgaver på buskerudbyen.no og kan deles i partnernes kanaler om ønskelig. Det utarbeides felles saksframlegg til orienteringssak for by- og kommunestyrene og fylkestinget.

Forslag til konklusjon: Forslaget til årsrapport godkjennes og oversendes partnerne.

Sak 15/21 Status

Innspill til arbeidet med handlingsprogram for samferdsel 2022-2025 Viken fylkeskommune

ATM-utvalget anbefalte i møte 12. februar 2021 felles innspillet fra Buskerudbyen til Viken fylkeskommunes handlingsprogram for samferdsel 2022-2025, som fremgår av vedlegg 2.
Kommunestyrene i Lier, Drammen og Øvre Eiker har i februar/mars sluttet seg til anbefalt forslag til felles innspill og har kommet med følgende tillegg:

Drammen: 
Drammen formannskap behandlet saken i møte 16. mars 2021 med følgende tillegg på pkt. 10 c Generelt Styrket kollektivtilbud i korridorer: «I denne forbindelse er det av stor interesse for Buskerudbyen at man viderefører dobbeltspor til Hokksund.

Drammen har videre innspill om følgende konkrete tiltak og prosjekter i Drammen:

Drammen - Svelvik	Svelvikveien
Ny Svelvikvei fra Tørkop til Eik er viktig forbindelse for Svelvik, og kan muliggjøre flere by- / boligutviklingsprosjekter i Drammen kommune. Det er vedtatt kommunedelplan for ny Svelvikvei, men reguleringsplanarbeid er ikke startet opp. Det er behov for dialog med Viken fylkeskommune for å søke å finne en finansieringsløsning.

Drammen	Tilfartsvei vest
Tilfartsvei vest – del 1 fra Grønland til Sundland er en viktig veiforbindelse som utløser by- og boligutviklingsprosjekter sentralt i Drammen. Det er behov for dialog med Viken fylkes-kommune for å søke å finne en finansieringsløsning.

Mjøndalen	Gang-/ sykkelvei langs Nedbergkollveien
Gang-/sykkelvei langs Nedbergkollveien er viktig blant annet for å trygge skolevei til Veiavangen ungdomsskole, og er derfor et høyt prioritert sykkeltiltak langs fylkesvei, samt et viktig trafikksikkerhetstiltak.  

Lier:
Lier kommunestyre behandlet saken i møte 23. mars 2021 og slutter seg til forslaget til innspill som er utarbeidet av kommunene Drammen, Lier, Kongsberg og Øvre Eiker med slik tillegg:

•	Et fortsatt fokus på E134.

•	Kollektivsonene må utvides til også å gjelde i retning Asker/Oslo.

Lier har følgende innspill om konkrete tiltak og prosjekter i Lier:

Fjordbyen/Lierstranda
Etableringen av Fjordbyen i Lier og Drammen er et viktig grep for å redusere bilbruken i regionen, men da Fjordbyen ligger i et område hvor belastningen på fylkesveinettet allerede er stor vil det sannsynligvis være behov for å gjøre noen grep tilknyttet veinettet. I første omgang er det viktig å legge til rette for og bygge opp om de «grønne» reiserutene. Det å få etablert en robust kollektiv/gange/sykkeltrase gjennom fjordbyen får da stor betydning. Dette er et svært viktig grep som både vil avlaste fylkesveien, øke fremkommeligheten for busser fra omkringliggende områder, gjøre knutepunktet Braker-øya stasjon mer tilgjengelig og ikke minst avlaste den bilbaserte transporten inn mot Drammen sentrum. Det er behov for en dialog med Viken fylkeskommunen knyttet til hele dette området, som sliter med store trafikale utfordringer pr. i dag.

Sykkel
Det er viktig for Lier at Viken nå realiserer følgende prosjekter:

- GS-vei langs Drammensveien fra Lierskogen til grensa mot Asker. Prosjektet har en estimert kostnad på ca. 20 mill NOK.

- GS-vei langs Nøsteveien på strekningen fra Gluggen til Årkvislaveien.

- Nøsteveien i forbindelse med sanering av vann-, avløp- og kommunalt veinett i nedre del av Nøsteveien, mot grensa til Drammen.

Øvre Eiker kommunestyre har i møte 10. februar 2021 kommet med følgende tillegg:

- Det skal fortsatt jobbes for to tog i timen

- Øvre Eiker kommune har mange fylkesveier som er viktige for innbyggere og næringsliv i kommunen. Fylkeskommunens mål om å ta igjen vedlikeholdsetterslep støttes, både ut fra framkommelighet og trafikksikkerhet.

- Fv 35 gjennom Vestfossen er en utfordring for trafikksikkerhet, miljø og framkommelighet. Reguleringsarbeidet for Vestfossen sentrum aktualiserer situasjonen, og det er nødvendig å avklare framtidige løsninger, samtidig som en må jobbe med tiltak på kort sikt.

- Busstilbudet i Øvre Eiker har fått et bedre tilbud på flere ruter som følge av prioritering i belønningsordningen med staten. Det er likevel stort behov for å bedre kollektivtilbudet flere steder i kommunen. Dette er bl.a. sterkt understreket av Ungdomsrådet og de øvrige innbyggerrådene. Alternativer til ordinære bussruter der det bor få mennesker, bør ha stor oppmerksomhet i handlingsprogrammet.

- Trafikksikkerhet skal ha stort fokus i arbeidet med handlingsprogrammet. Øvre Eiker kommune vil spesielt peke på behovet for en forsterket innsats for å legge til rette for trafikksikker skolevei og tilrettelegging for sykkel og gange til og fra skolen.

- Viken fylkeskommune bør bruke handlingsprogrammet for å bygge opp under de felles prioriteringene som gjøres i Buskerudbyen for å legge til rette for redusert bilbruk gjennom tilrettelegging for kollektivtilbud, sykling og gange.

Kongsberg kommune har gitt tilslutning til felles innspill fra Buskerudbyen og gitt sine innspill på konkrete tiltak i Kongsberg gjennom Kongsbergregionen.

Buskerudbysamarbeidet har i oversendelsesbrevet uttrykt ønske om å bli involvert i Viken fylkeskommunes videre arbeid med å detaljere handlingsprogrammet gjennom samarbeids-arenaer i Buskerudbyen og gjennom arbeid med forberedelser til byvekstavtale for Buskerudbyen. 

Belønningsordningen - Buskerudbyen 2020-2021. Svar på rapport og utbetaling av midler
I brev av 13. april 2021 viser Samferdselsdepartementet til rapportering i tråd med avtalen mellom Samferdselsdepartementet, Viken fylkeskommune og kommunene Drammen, Kongsberg, Lier og Øvre Eiker innenfor Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene, datert 1.2.2021. Det heter videre at «Formålet med Belønningsordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storby-områdene, ved å dempe veksten i personbiltransporten og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil.

Målet i belønningsavtalen med Buskerudbyen er at for byområdet skal klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Byindeksen viser en nedgang i personbiltrafikken på 6,5 prosent hittil i avtaleperioden (2019-20). Antall passasjerer i kollektivtrafikken har gått ned med 30 prosent i samme periode. Endringene må ses i sammenheng med effektene koronarestriksjonene har hatt på mobili-teten i 2020.

Det er utbetalt 102,6 mill. kr. i 2020, inkludert 20 mill. kr til reduserte priser for kollektiv-transport. Forbruk i 2020 var om lag 74 mill. kr. De fleste av de resterende tiltakene er igangsatt og gjennomføres i løpet av 2021. Det er viktig at byområdet holder en framdriftsplan som sikrer effektiv bruk av gjenstående midler både fra inneværende og tidligere avtale, og rapporter på alle midlene som en del av rapporteringen for 2021.

Buskerudbyen

Rapporten fra byområdet viser at biltrafikken og kollektivtrafikken er redusert. Reduksjonen i biltrafikken er i henhold til målsettingen i inngåtte belønningsavtale, men resultatene må også sees i sammenheng med koronarestriksjonene i 2020. Departementet vil, i løpet av kort tid, betale ut de avtalefestede belønningsmidlene for 2021 på 85,1 mill. kr (80 mill. 2019-kr) og 20,62 mill. kr (20 mill. 2020-kr) i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport».

Forslag til konklusjon: Status tas til orientering.

Sak 16/21 Eventuelt

Vedlegg 1 - Referat fra møte i ATM-utvalget 12. februar 2021

Møtereferat ATM-utvalget

Møte nr. 1/21 – 12.02.2021

| Tilstede | ATM-utvalget: Monica Myrvold Berg, ordfører, Drammen kommune (leder) Gunn Cecilie Ringdal, ordfører, Lier kommune Kari-Anne Sand, ordfører, Kongsberg kommune Knut Kvale, ordfører, Øvre Eiker kommune Olav Skinnes, fylkesråd samferdsel, Viken fylkeskommune Ina Abrahamsen, seksjonssjef, transport og samfunn/transport og samfunn øst/utredning øst, Statens vegvesen Ove Skovdahl, spesialrådgiver, Jernbanedirektoratet Fra administrasjonen: Wenche N. Grinderud, rådmann, Kongsberg kommune Trude Andresen, kommunedirektør, Øvre Eiker kommune Einar Jørstad, direktør, kultur, by- og stedsutvikling, Drammen kommune Sikke Næsheim, kommunalsjef, Lier kommune Gro Ryghseter Solberg, avdelingssjef, mobilitet og samfunn, Viken fylkeskommune Ørjan Skare, ruteplanlegger, Brakar Fra Buskerudbysekretariatet: Hans Petter Christensen, daglig leder Trond Solem Ingunn Larsen Jomar L. Langeland Gun Kjenseth Tor Atle Odberg Olav Fosli |
| --- | --- |
| Forfall | Gunhild Dalaker Tuseth, avdelingsdirektør, fylkesmannen i Oslo og Viken |
| Møtested | Digitalt møte, Teams |
| Møtetid | Fredag 12.02.2021 kl 11:00 – 13:15 |

Innkalling og dagsorden godkjent.

Sak 01/20 Referat fra ATM-utvalget 27. november 2020

Konklusjon: Referat godkjent

Sak 02/20 Mandat for faglig utredning av byvekstavtale

Tor Atle Odberg innledet.

Felles politisk sak Mandat for faglig utredning av byvekstavtale for Buskerudbyen uten bompengefinansiering er behandlet i Viken fylkesråd 04.02, Lier kommunes formannskap 28.01, Øvre-Eiker kommunestyre 10.02 og Drammen kommunestyre 09.02. Alle har gitt sin tilslutning til mandatet. Kongsberg kommune har vurdert mandatet til å være i tråd med tidligere politisk sak og gjennomfører derfor ikke egen behandling.

Det ble vektlagt at ATM-utvalget må holdes godt orientert om det videre arbeidet med faglig utredning.

Flere var opptatt av at kommunene og fylkeskommunen synliggjør de tiltakene som planlegges og iverksettes innenfor areal- og transport, og er tydeligere på hva som kan komme ut av et samarbeid om en byvekstavtale.

Det ble stilt spørsmål om hvilken betydning koronapandemien har for det arbeidet som gjøres med byvekstavtale. Det ble svart at rent faglig sett vil 2019 bli foreslått som referanseår for de utredningene som skal gjøres. Samtidig har 2020 gitt oss en del erfaringer når det gjelder bruk av teknologi og endring av reisemønster som har hatt betydning for målsettingen om at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Konklusjon: Sakens innretning og prosess for det videre arbeidet med faglig utredning av byvekstavtale anbefales.

# Sak 03/21	Forslag til handlingsprogram AT-plan Buskerudbyen 2020-23

Jomar L Langeland innledet.

Flere understreket at Buskerudbysamarbeidet med areal- og transportplansamarbeidet er en styrke for kommunene.

Konklusjon: Handlingsprogram for perioden 2020-23 til Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23 og forslag til felles saksframlegg for behandling i kommunene anbefales.

# Sak 04/21 Forslag til revidert handlingsplan belønningsmidler
  		2020/21

Det ble stilt spørsmål om hvordan ubrukte midler på 2,4 mill. kr fra belønningsavtalen  2018/2019 vil bli disponert. 

Det ble svart at av disse er 1,5 mill. kr foreslått overført til tiltak 2021-3.1.5.6 Fortau ved pendlerparkering Nedre Eiker kirke, for å opparbeide gang-/sykkelvei/fortau fra innfartsparkeringen til bussholdeplassene. Resten ca 0,9 mill. kr er foreløpig udisponert, og en avventer endelig sum til avstemning mellom prosjektregnskap og regnskapsføring hos fylkeskommunen er avsluttet.

Konklusjon: 
Forslag til revidert handlingsplan belønningsmidler 2020-21 med tiltaksplan 2021 og overføring av 2,4 mill. kr fra belønningsavtale 2018-19 til tiltaksplan 2021 godkjennes. 
Supplerende rapport belønningsmidler 2018/2019 og statusrapport belønningsmidler 2020 til Samferdselsdepartementet tas til orientering.

# Sak 05/21 Ruteendringer i Drammen, Lier og Kongsberg vinteren 2021

# Fra Drammen ble det påpekt at de foreslåtte endringene på linje 22 og 24 til Konnerud ikke er ønskelig, og det ble bedt om at administrativ styringsgruppe tar saken tilbake.

# Flere gav uttrykk for at busstilbudet i Buskerudbyen må løftes opp som en egen sak i ATM-utvalget. En stor del av belønningsmidlene går til busstilbudet, og det er nødvendig at samarbeidet har større fokus på hvilken effekt dette gir.

Fylkeskommunen framholdt at det i denne saken ikke var forslag om å nedjustere midler til kollektiv, men gjøre noen justeringer mellom linjer i Drammen. Det ble også påpekt at fylkeskommunen derfor hele tiden må se på mulighetene for å gi et best mulig tilbud innenfor de rammene som er. Det er ikke gitt noen signaler om at belønningsmidlene vil øke, og andre midler i en byvekstavtale er investeringsmidler. Det er viktig å se helhetlig på dette, slik en nå legger opp til å gjøre i det faglige utredningsarbeidet for byvekstavtale uten bompenger.

# Fra Brakar ble det orientert om at det ved ruteendringer foregår en dialog med den enkelte kommune. Brakar jobber med trafikkplaner for Kongsberg, Midtfylket og Drammenområdet, og vil gå i dialog med kommunene om disse. Kontrakter med operatører går ut i 2023 for Kongsberg og Øvre Eiker og i 2024 for Drammen og Lier.

Konklusjon: Saken sendes tilbake til administrativ styringsgruppe.

# Sak 06/21 Medvirkning i arbeidet med handlingsprogram for samferdsel 2022-2025 Viken fylkeskommune

Jomar L. Langeland orienterte.

Konklusjon: Forslag til felles innspill fra Buskerudbyen behandles i kommunestyrene og oversendes deretter som et felles innspill fra Buskerudbyen til Viken fylkeskommune på vegne av kommunene.

# Sak 07/21	Orientering fra statsetatene om arbeid med handlingsprogram/ langtidsprogram NTP

Ina Abrahamsen orienterte om Statens vegvesens arbeid med langtidsprogram 2022-33.

Samferdselsdepartementet styrer NTP-arbeidet. Arbeidet er delt opp i ulike oppdrag og

transportetatene har levert på 9 oppdrag. Alle oppdragene og svar ligger tilgjengelig på

https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/nasjonal-transportplan/ntp-2022-2033-i-arbeid-ny/nasjonal-transportplan-2022-2033---i-arbeid/oppdrag-til-virksomhetene/id2643273/

Langtidsprogrammet 2022-2027 (33) er en oppfølging av NTP, Statens vegvesens egen seksårsplan for alle delene av virksomheten og grunnlag for de årlige statsbudsjett-innspillene. Langtidsprogrammet beskriver etatens strategi for å nå toppmålene.
Det nye nå er at langtidsprogrammet skal være et dynamisk styringsverktøy som vil endres hvert år. Det vil ikke bli sendt fylkeskommunene til uttalelse.

Når det gjelder fordeling av de økonomiske rammene skal Statens vegvesen foreslå en fordeling av de økonomiske rammene mellom 8 korridorer og 18 ruter. De første 6 år med konkrete prosjekter/ strekninger/ løsninger og de siste 6 år med fordele midler på transportkorridorer. 

Regjeringen legger fram stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022-2033 (ca mars/ april). St.meld. vedtas av stortinget i juni. Endelige økonomiske rammer for langtids-programmet vil først foreligge når stortingsmeldingen om NTP legges fram våren 2021, og vil bli stadfestet gjennom Stortingets behandling av meldingen i juni 2021. Statens vegvesen sluttfører jobben med Langtidsprogrammet i desember 2021.

Statens Vegvesen jobber nå med programområdetiltakene. Kan ikke si noe nå om hvilke tiltak som kommer med innenfor de ulike programområdene. Det kan diskuteres nærmere hvordan Buskerudbysamarbeidet kan bli noe involvert. De ni store byområdene er med på bruttolista. Konkrete tiltak innenfor kollektiv, gang- og sykkel behandles i byvekstavtale-forhandlingene.

Ove Skovdahl orienterte om Jernbanedirektoratets arbeid med NTP.

Prioriteringer i jernbanesektoren er: Fullføre det vi har påbegynt, ta vare på det vi ha, fullføre påbegynte tilbudsforbedringer og nye tilbudsforbedringer

Jernbanedirektoratet fokuserer på tilbudsforbedringer for personer og næringsliv

Tilbudsforbedringer representeres ved effektpakker som krever sammensatt innsats: Investeringer i infrastruktur (for å kjøre og for å parkere tog på), Fornyelse og utvidelse av togparken, Operatører som kan kjøre togene, Tilgang til informasjon og billetter Og mye mer

Effektene realiseres gjennom samarbeid mellom alle involverte aktører.

Status februar 2021: Transportetatene har levert sine innspill til SD og svarer nå på

oppfølgingsspørsmål underveis i SDs arbeid med Stortingsmeldingen. Stortingsmeldingen om NTP 2022-33 forventes før påske.

SD har signalisert at NTP 2022 33 skal være mer overordnet enn tidligere. Det forventes at NTP 2022 33 vil beskrive tilbudsforbedringer (effekter) og i mindre grad konkrete fysiske tiltak (virkemidler). Det forventes at NTP 2022 33 ikke vil prioritere konkrete prosjekter i siste seksårsperiode (ut over bindinger fra første seksårsperiode).

Denne mer overordnede tilnærmingen er helt bevisst:

- Regjeringen har store ambisjoner for innføring av et system for porteføljestyring i transportsektoren.

- Poenget er å gi transportvirksomhetene større fleksibilitet i gjennomføringen av de konkrete tiltakene.

- Målet er at dette skal gi mer transport for pengene.

Dette vil påvirke prosessen etter at NTP er behandlet av Stortinget før sommeren. Det tradisjonelle handlingsprogrammet, vil antagelig få en annenform. Hvilken form gjenstår å se. Jernbanedirektoratet skal i 2021 bistå SD med å utarbeide en modell for porteføljestyring for jernbanesektoren.

Det ble stilt spørsmål om status for jernbanetiltak «Tilsving mellom Sørlandsbanen og Bergensbanen» i Hokksund. Det ble svart at dette sees på sammen med andre tiltak som skal fremme godstransporten på jernbanen.

Sak 08/21 Orientering om Mandat – framtidig organisering av Buskerudbyen

Einar Jørstad orienterte om at administrativ styringsgruppe har nedsatt ei arbeidsgruppe bestående av representanter fra kommunene og fylkeskommunene for å se på fremtidig organisering av Buskerudbysamarbeidet.  Gruppas mandat oversendes ATM-utvalget til orientering.

Sak 09/21 Status

Konklusjon: Status tas til orientering.

Sak 10/21 Eventuelt

Vedlegg 2

Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025	           Innspill fra kommuneregioner 1. mars 2021

| Navn på kommuneregion: | Buskerudbyen på vegne av Drammensregionen |
| --- | --- |

| Pri. | A: By/tettsted B. Distrikt C: Korridor/ regional hovedvei D: Generelt | Geografisk område/strekning | Problemstilling (Beskrivelse av mobilitetsutfordringer på samferdselsområdet som fylkeskommunen kan bidra til å løse) | Hvilke virkemidler vil kommuneregionen selv ta i bruk for å bidra til å løse disse utfordringene? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C | Hele Buskerudbyen | Tilrettelegging for sykkel langs fylkesvei Mange av fylkesveiene er viktige sykkelruter som binder sammen regionen og kommunedeler. Sykkelrutene langs fylkesvei må derfor tilrettelegges som en integrert del av det sammenhengende sykkelveinettet regionalt og lokalt. Det ønskes at Viken fylkeskommune følger opp den lokale satsingen, med utbygging av sammenbindende, trafikksikre sykkelforbindelser langs fylkesveiene. Skoleveier bør prioriteres, da dette også har stor betydning for trafikksikkerheten, og bidrar til å etablere gode transportvaner hos barn og unge. | Drammen kommune har satt av 25 mill/kr i 2021, og 20 mill.kr pr år 2022-2024 til investeringer i sykkelveier. Øvre Eiker kommune har satt av 13 mill. kr i samme periode. Lier kommune har i snitt satt av ca. 8 mill. kr. pr. år i handlingsprogram-perioden til trafikksikker-hetsarbeid, nye gs-veier og utbedring av eksisterende gs-veier |
| 2 | D | Generelt | Trafikksikkerhet Omtrent halvparten av trafikkulykkene i Viken fylke skjer på fylkesveinettet. Buskerudbyen forutsetter at Viken fylkeskommune viderefører satsingen på trafikksikkerhet. Arbeidet med trygge skoleveier bør særlig vektlegges, da det mange steder er viktige tiltak for at foreldre skal la barn gå eller sykle til skolen. | Kommunene fortsetter sitt arbeid med trafikksikkerhet på det kommunale veinettet og vil fortsette å være pådrivere for trafikksikker-hetstiltak på fylkesveinettet. |
| 3 | A | Hele Buskerudbyen | Vinterdrift av gang- og sykkelveinettet Kommunene i Buskerudbyen har høye ambisjoner om å øke sykkelandelen, også vinterstid. Fordi fylkesveiene utgjør en vesentlig del av vei- og gatenettet i kom-munen, vil høy driftsstandard på det fylkeskommunale gang- og sykkelveinettet være en nødvendig forut-setning for at ambisjonene om høy sykkelandel skal nås. Det oppleves ofte at vinterdriften av gang/sykkelveiene langs fylkesveiene ikke har forventet standard. | Kommunenes bidrag vil være å holde en høy standard på vinterdriften av det kommunale gang- og sykkelveinettet. Målet må være at trafikantene ikke skal merke om de ferdes på fylkeskommunalt eller kommunalt veinett, driftsstandarden er like god. |
| 4 | A | Buskerudbyens knute-punkter | Knutepunktutvikling Buskerudbyen har flere knutepunkter langs jernbanen som bør videreutvikles som transportknutepunkt og med tettere, bymessig bebyggelse. Det er behov for knutepunktsbyggende tiltak ved Brakerøya, Drammen, Gulskogen, Mjøndalen, Hokksund, Vestfossen og Kongsberg stasjoner. Lier, Darbu og Steinberg stasjoner bør også utvikles med bedre innfartsparkering og mulig tilrettelegging for mikromobilitet. | Areal- og transportplan for Buskerudbyen legger til grunn knutepunktsbasert utvikling i byområdet, med særlig vekt på konsentrert utbygging i områdene rundt jernbanestasjonene. Kommunenes arealplaner bygger opp om denne arealutviklingsstrategien. |
| 5 | D | Hele Buskerudbyen | Samordne pris- og sonesystemene Trafikantene opplever i dag å måtte forholde seg til ulike pris- og sonesystemer i Viken, avhengig av kollektivselskap. Dette gjør blant annet at arbeidsreiser blir vanskeligere og dyrere for en del som må bytte transportmiddel. Buskerudbyen ønsker å påpeke viktigheten av å etablere et felles pris- og sonesystem i fylket, spesielt i pendlingsomlandet til Oslo. | Kommunene har prioritert dette tiltaket høyt gjennom Buskerudbysamarbeidet i mange år og har også ønsket å ha dette som handlingspunkt i forslag til oppdatert handlings-program for perioden 2020-23 til Areal- og transport-plan Buskerudbyen. |
| 6 | D | Hele Buskerudbyen | Belysning langs fylkesvei Belysning er viktig for trafikksikkerheten langs mange av fylkesveiene. På mange av fylkesveiene i Nedre Buskerud er belysningen i dag driftet og finansiert av kommunene, selv om det iht veiloven er veieier som har ansvaret. Kommunene i Drammensregionen/Nedre Buskerud har ved mange anledninger de seneste årene bedt fylkeskommunen ta ansvaret for finansiering av belysning langs fylkesveiene, slik veiloven tilsier. Flere kommuner har de senere årene allikevel sett seg nødt til å fortsette å drifte belysningen langs fylkesveiene av hensyn til trafikksikkerheten, til tross for at dette ikke er kommunens ansvar. Viken fylkeskommune bes derfor om å starte å ivareta ansvaret for belysning langs sine veier. |  |
| 7 | D | Generelt | Ny teknologi Viken fylkeskommune vil være en viktig aktør i arbeidet med ny teknologi som bl.a. kan hjelpe byområdet til å utnytte eksisterende infrastruktur på en mer effektiv måte. Dette kan dreie seg om et kollektivtilbud med større fleksibilitet (eks. mindre, kanskje autonome, busser med bedre flatedekning enn i dag), samordning mellom ulike mobilitetstilbud (eks. kollektiv og mikromobilitet, eller mellom ulike kollektivtilbud) osv. Det kan også dreie seg om å integrere transport på vann (Drammensfjorden/-elva) som en del av kollektivtilbudet. | Kommunene ønsker å være med på å tilrettelegge for både forsøksordninger og permanente ordninger, og til å stille kommunalt vei- og gatenett til disposisjon for forsøksordninger med ny mobilitet. |
| 8 | D | Generelt | Samarbeid om areal- og transportplanlegging Styrket innsats for samordnet areal- og transportplanlegging i samarbeid med kommunene. Den kommunale arealutviklingen avhenger i mange tilfeller av transporttilbudet, fremkommeligheten og trafikksikkerheten på fylkeskommunale veier (gangveier, sykkelveier og bilveier) og kollektivtilbudet. Fylkeskommunen kommer ofte først tungt inn i prosessen ved høring som evt. resulterer i innsigelser. Her kan det være gevinster å hente ved tidligere dialog og samarbeid. | Kommunene bør tidlig i prosessen for større utbygginger som er avhengige av eller nær knyttet til fylkesveier og kollektivtilbud, ta initiativ for å få med fylkeskommunen i prosessen. |
| 9 | A | Generelt | Styrket busstilbud i byområdet Gjennom Buskerudbysamarbeidet og avtaler om belønningsmidler med Samferdselsdepartementet har busstilbudet i Buskerudbyen de senere år blitt styrket betydelig. Det er viktig at Viken opprettholder driftstilskuddet til Brakar på samme nivå eller styrket nivå fremover slik at busstilbudet kan opprettholdes eller styrkes. Det er en forutsetning i avtalene om belønningstilskudd at fylkeskommunen opprettholder driftstilskuddet for buss så lenge byområdet mottar belønningstilskudd til styrket bussdrift. Viken fylkeskommune bør i overgangen mellom ulike avtaler om belønningstilskudd kunne stille garanti til Brakar slik at Buskerudbyen får kontinuitet i busstilbudet også i perioder der byområdet avventer formell tilbake-melding fra Samferdselsdepartementet om ny avtale. Dette vil være relevant for 2022, da det må inngås ny avtale om belønningstilskudd fra 2022. Når det gjelder innretning av busstilbudet og tilbud / evt endringer i tilbud på de enkelte strekninger i byområdet er det viktig med gode medvirkningsprosesser med kommunene og ulike brukergrupper (bl.a. ungdomsråd og andre interessegrupper). Det bør også vektlegges at busstilbudet samordnes med togtilbudet i knutepunkter for best mulig samlet kollektivtilbud i byområdet og for mulighet til å reise effektivt med kollektivtransport inn / ut av byområdet. | Kommunene i Buskerudbyen har prioritert å bruke en betydelig andel av belønningsmidler til styrket bussdrift de siste 10 år. Detter ligger også inne i gjeldende avtale om belønningstilskudd for 2020-2021. |
| 10 | C | Generelt | Styrket kollektivtilbud i korridorer Buskerudbyen er sterkt integrert med naboregioner og det er betydelig pendling både inn og ut av Buskerudbyen. Det samlede kollektivtilbudet på buss og tog er særlig viktig i korridorene Kongsberg-Oslo-Gardermoen og Hokksund-Modum/Ringerike. Kollektivtilbudet i disse korridorene er delvis godt (Drammen-Oslo) og delvis mangelfullt (Kongsberg-Oslo og Hokksund-Modum / Ringerike). Togtilbudet er i ferd med å bli betydelig bedre mot Vestfold, men busstilbudet kan videreutvikles i korridorer med grenseflater mot Vestfold og Telemark fylke. Her er det viktig med godt samarbeid mellom fylkeskommunene for å utvikle et sammenhengende busstilbud. |  |
| 11 | A | Generelt | Vedlikeholdsetterslep på fylkesveier Det bør være en ambisjon om å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Dette henger også sammen med innspillet om satsing på sykkelveger og trafikksikkerhetstiltak. |  |