Saksdokument til ATM-utvalgsmøte nr 5 - 2018

Møtetid: Fredag 21. september 2018 kl 10:30 – 13:00 
Sted: Rådhuset, Kongsberg kommune, Kongsberg

Forslag til dagsorden:

Sak 28/18 Referat fra forrige møte

Sak 29/18 Buskerudbypakke2 og byvekstavtale

Sak 30/18 Hovedsykkelveg på begge sider av elva

Sak 31/18 Opptrapping av busstilbudet mot BBP2

Sak 32/18 Byutredning trinn 2

Sak 33/18 Kommunikasjon

Sak 34/18 Samarbeid mellom bypakker

Sak 35/18 Status

Sak 36/18 Eventuelt

Vedlegg
1. Referat fra møte i ATM-utvalget 22. juni 2018
2. Notat til ATM-rådet: Grunnlag og forberedelser for byvekstavtale

Separate vedlegg

Buskerudbyen 11.09.2018

Roger Ryberg 					Trude Andresen
Leder av ATM-utvalget 				Leder adm. styringsgruppe
Sak 28/18 Referat fra forrige møte
Referat fra møte i ATM-utvalget 22. juni 2018.

Forslag til konklusjon: Referatet godkjennes

Sak 29/18 Buskerudbypakke2 og byvekstavtale

Hensikt med saken
Drøfte grunnlag og videre prosess for byvekstavtale basert på statlige føringer og lokalpolitisk vedtatt Buskerudbypakke 2.

Bakgrunn
I brev fra Samferdselsdepartementet (SD) av 16. mai 2018 om ny belønningsavtale for 2018/19 heter det at: “Det kan bli aktuelt å starte forhandlinger om en byvekstavtale i 2018. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til dette på et senere tidspunkt”.

I ATM-utvalgsmøte 22. juni orienterte ordførerne om behandlingen av Buskerudbypakke 2 i sine kommuner/fylkeskommunen. Forslag til Buskerudbypakke 2 er vedtatt med stort flertall i alle de fire by-/ kommunestyrene og i fylkestinget. Dette er et klart signal til SD om hva de folkevalgte i disse fire kommunene og fylkeskommunen vil.

Konklusjon: “ATM-utvalget beslutter at lokalpolitiske vedtak og tilhørende faglig grunnlagsmateriale oversendes Statens vegvesen snarest mulig for videre saksgang. Ambisjonen er forhandling om byvekstavtale høsten 2018 og stortingsbehandling våren 2019 med oppstart av bypakken/byvekstavtalen i 2020.”

ATM-utvalget drøftet videre i møtet 22. juni grunnlag og prosess for forberedelser til byvekstavtale. Når det gjelder videre prosess er det enighet om at det ikke utarbeides felles saksframlegg med behandling i kommunene/ fylkeskommunen nå, men at grunnlag og forberedelser for byvekstavtale er hovedtema på ATM-rådsmøte 17. september. Innspill fra ATM-rådsmøtet drøftes i møtet. 

Fylkesmannen opplyste om at staten vil utforme et mandat for statens forhandlere etter sommerferien. Fylkesmannens rolle er knyttet opp til ønske fra kommunal- og moderniseringsdepartementet om å koble areal tettere mot transport.

ATM-utvalget vil etter ATM-rådsmøte og evt. ny informasjon fra SD vurdere nærmere forberedelser.

Konklusjon: Det startes et arbeid med å forberede grunnlag for forhandlinger om byvekstavtale med staten som skissert i saken. Dette grunnlaget presenteres for ATM-rådet i møte 17. september. ATM-utvalget vil deretter vurdere behov for videre prosesser.

Buskerudbysekretariatet oversendte 26. juni lokalpolitiske vedtak og tilhørende faglig grunnlagsmateriale til Statens vegvesen for videre saksgang. Statens vegvesen orienterer i møtet om status for KS2 prosessen og framdrift i forhold til ambisjon om stortingsbehandling våren 2019.

Føringer og aktuelle tiltak for byvekstavtaler 
Føringene og aktuelle tiltak er beskrevet i notat til ATM-rådsmøte 17. september i vedlegg 2.

Videre prosess
I henhold til brev fra SD av 16. mai 2018 er det aktuelt å starte forhandlinger om en byvekstavtale i 2018. Det er ikke mottatt dato for oppstartmøte fra SD.

ATM-utvalget ved ordførerne vil med faglig støtte fra administrativ styringsgruppe og sekretariatet gjennomføre forhandlinger med staten ved politisk ledelse i SD og KMD med faglig støtte fra Vegdirektoratet. Forhandlingsresultatet forankres i ny sak til by-/kommunestyrer og fylkesting.

Forslag til konklusjon: Buskerudbysamarbeidets ambisjon er forhandling om byvekstavtale høsten 2018 og stortingsbehandling våren 2019 med oppstart av bypakken/byvekstavtalen i 2020. Forslag til aktuelle tiltak som beskrevet i saken og med innspill fra ATM-rådets møte legges til grunn i forberedelsene til forhandlinger om byvekstavtale.

Sak 30/18 Hovedsykkelveg på begge sider av elva

Hensikt med saken
Ta stilling til mål og konklusjoner i utredningen: ”Sammenhengende regional sykkelrute på nordsiden og sørsiden av Drammenselva” og hvordan utredningsarbeidet skal følges opp.

Bakgrunn
Felles sykkelplan for Buskerudbyen ble vedtatt i kommunene og Buskerud fylkeskommune i 2016/2017. Et handlingsprogram til planen for perioden 2018-2023 ble vedtatt i ATM-utvalget i november 2017. Ett av tiltakene i handlingsprogrammet var å utrede nærmere sammenhengende sykkeltraséer mellom Lierstranda/Brakerøya og Hokksund på nordsiden av Drammenselva og tilsvarende mellom Tangen/Rundtom og Hokksund/Langebru på sørsiden av elva.

Bakgrunnen for at utredningen ble igangsatt var behovet for å gjøre nærmere faglige vurderinger av trasévalg og standard på sykkelanlegg på disse strekningene og ikke minst kvalitetssikre at det lar seg gjøre å få etablert en sammenhengende regional sykkelrute på begge sider av elva i tråd med intensjonene i vedtatt Felles sykkelplan for Buskerudbyen.

Utredningen er gjennomført av Statens vegvesen og er finansiert av belønningsmidler; i alt kr 1,7 mill kr. Involverte kommuner og Buskerud fylkeskommune har deltatt aktivt i utredningsarbeidet.

I det etterfølgende gjengis sammendrag av noen viktige deler av utredningen.

Mål

Følgende mål er definert for sykkel i Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23:

- Det skal være attraktivt å sykle for alle

- Sykkeltrafikken i Kongsberg skal øke med 50% fra 10% i 2009 til 15% i 2023. I de andre kommunene i Buskerudbyen skal sykkelbruken minimum dobles fra 3-4% i 2009 til 6-8% i 2023.

- 80% av alle barn og unge skal gå eller sykle til skolen.

I tillegg er det et nasjonalt mål om 20% sykkelandel i byområdene, jfr NTP 2018-29. Drammen kommune har tilsvarende mål i sitt lokale handlingsprogram for sykkel.

Til det konkrete utredningsarbeidet som nå er gjennomført inngår følgende mål for sykkel:

- Samfunnsmål (overordnet politisk mål); bl.a. om nullvekst i persontransport med bil.

- Effektmål (prosjektets virkning for brukerne og omgivelsene); bl.a. at sykkelvegnettet skal ha en standard og kapasitet som muliggjør nasjonalt mål om 20% sykkelandel. For å få dette til må bl.a. sykkelrutene være tilgjengelige, effektive, trafikksikre og attraktive for alle typer syklister.

- Resultatmål (for denne planfasen); gi faglig anbefaling om hvilke ruter og standard på strekningene mellom Drammen og Hokksund som mest optimalt bidrar til å nå målet om 20% sykkelandel. Dette krever at det regionale nettet blir tilrettelagt for hurtig og direkte sykling i 25-40 km/t.

Kriterier for valg av rute og standard
Kriterier for anbefalt rutevalg innebærer at sykkelruta skal:

- Binde sammen viktige målpunkt

- Ha gode koblinger til sentrale målpunkt og annet sykkelvegnett

- Ha enhetlig utforming og få systemskift

- Ha en mest mulig direkte trasé med minst mulig stigning

- Gi god reiseopplevelse med positive sanseinntrykk

- Være lokalisert og ha en utforming som gir opplevd trygghet

Det er etablert attraktive turveger langs elva på flere deler av strekningen, disse inngår ikke som en del av det regionale sykkelrutenettet.

Når det gjelder standardvalg er det i utgangspunktet Statens vegvesen sine håndbøker og normaler for offentlig veg som er lagt til grunn. Anbefalt standard skal være trafikksikker og effektiv (hurtig og direkte). For å oppnå dette må hovedsykkelruta ha:

- Rett kapasitet

- Få kryss/systemskift

- Gode stigningsforhold

- Gode siktforhold

- Utforming som lett lar seg drifte

- Mest mulig separate løsninger for gående og syklende

Statens vegvesen foreslår at Buskerudbyen følger samme hovedregel for standardvalg som gitt i Oslostandarden ved valg av sykkelløsning:

- Sykkelanlegg med tosidig enveistrafikk, slik at sykkeltrafikken følger samme retning som biltrafikken. Tosidige anlegg med enveistrafikk, som sykkelfelt, gir god framkommelighet og trafikksikkerhet.

- Toveisløsninger, altså separat sykkelveg med toveis trafikk, er først og fremst egnet i områder der det er langt mellom kryssene og få målpunkter. Separate toveisanlegg for syklende og gående er også egnet gjennom friområder. Det kan også være egnet inn mot sentrumsområder på strekninger med få kryss og avkjørsler eller der det kan etableres egen trasé.

- I blandet trafikk og sykkelgater bør sykkeltraséen markeres med piktogrammer i asfalt, skilting, farge etc.

Tiltak på strekningene og strategi for gjennomføring
Konkrete forslag til valg av rute og standard på ulike delstrekninger fremgår av utredningen. Utredningen kan lastes ned fra følgende lenke:

https://www.dropbox.com/s/ngaf5jh50duk47p/Utredning_Regional_sykkelrute_SVV_2018-09-11.pdf?dl=0

Det legges til grunn en trinnvis utvikling av tiltak på delstrekningene. Dette innebærer at strekninger planlegges som en helhet, men at tiltak gjennomføres i faser. I første fase etableres strekningen med oppmerking, skilt og andre tiltak som er enkle og raske å gjennomføre. Senere faser omfatter de mer tid-, areal- og kostnadskrevende tiltakene. Det fremgår av utredningen hvilke tiltak som:

- Kan gjøres på kort sikt

- Må gjennom en formell planprosess

Som grunnlag for å anbefale rute og standard er det gjennomført en faglig vurdering av virkninger av tiltakene etter følgende tema:

- Trafikksikkerhet

- Framkommelighet

- Tilknytning til målpunkt

- Reiseopplevelse

- Naturmangfold

- Nærmiljø og friluftsliv

- Kulturmiljø

- Naturressurser

- Landskaps-/bybilde

Anbefaling og forslag til videre prosess 
Det anbefales at utredningen: ”Sammenhengende regional sykkelrute på nordsiden og sørsiden av Drammenselva”, med anbefalinger om ruter og standard for de enkelte delstrekninger legges til grunn for videre oppfølgingsarbeid, herunder konkretisering av tiltak og planarbeid i revidert handlingsprogram til felles sykkelplan for Buskerudbyen.

Selv om hovedprinsipp for trase og standardvalg nå fremgår av utredningen, vil det fortsatt være åpent for senere vurderinger, men de faglige prinsippene i utredningen skal følges opp. Disse prinsippene må ”godtgjøres” gjennom videre oppfølgingsarbeid. Ønske om avvik fra anbefalte standard må tas opp til behandling i senere planprosesser (ordinær prosess etter plan- og bygningsloven). Avvik når det gjelder mindre tiltak behandles i Buskerudbyens organer (fagråd, adm. styringsgruppe).

Utredningen legges til grunn for arbeidet med revidert handlingsprogram høsten 2018.

I tillegg vil eksisterende handlingsprogram, kommunenes innspill i dialogmøter om konkrete sykkeltiltak og planbehov, samt drøftinger i sykkelgruppa om aktuelle sykkeltiltak, inngå i arbeidet. I forslag til revidert handlingsprogram vil forslag om finansiering av tiltak fremgå.Det bør gjøres en ny vurdering av hvilke delstrekninger i utredningen som skal defineres som riksvegrute, og om denne skal være på nordsiden eller sørsiden av Drammenselva. Hvorvidt en delstrekning er riksvegrute eller ei, vil kunne ha betydning for hvordan tiltak på strekningen kan finansieres. Statens vegvesen bes legge frem sak i fagrådets møte i oktober med forslag til riksvegrute eller prosess for hvordan riksvegrute i Buskerudbyen skal defineres.

Videre arbeid med handlingsprogram for felles sykkelplan for Buskerudbyen foreslås å følge tidligere definert prosess, med følgende reviderte fremdrift:

- Sekretariatet sørger for at gjeldende handlingsprogram med nødvendig grunnlags-informasjon blir oppdatert i samarbeid med vegeierne. September 2018.

- Sekretariatet utarbeider, med forankring i Felles sykkelplan for Buskerudbyen, forslag til hvilke strekninger som skal prioriteres for tiltak, evt. at de også prioriterer disse i rekkefølge. September 2018.

- Respektive vegeiere definerer/oppdaterer grunnlagsinformasjon for tiltak på de prioriterte strekningene. Oktober 2018.

- Respektive vegeiere foreslår prioriteringsrekkefølge for de definerte tiltakene på grunnlag av kriterier gitt i felles sykkelplan og evt. andre føringer som er gitt av den enkelte vegeier. Oktober 2018.

- Sekretariatet sammenstiller vegeiernes prioriteringer i et felles handlingsprogram og sender det ut på en kort høring/kvalitetssikring hos vegeierne. Oktober/november 2018.

- Handlingsprogrammet fremmes og behandles i fagrådet som innstiller videre til adm. styringsgruppe og ATM-utvalget. Behandling i fagrådet/adm styringsgruppe 9. november. Sluttbehandling i ATM-utvalget 23. november 2018.

Administrativ styringsgruppe behandlet saken i møte 7. september og anbefaler følgende forslag til konklusjon:

- Utredningen: ”Sammenhengende regional sykkelrute på nordsiden og sørsiden av Drammenselva”, med mål, kriterier for valg av rute og standard, samt konkrete anbefalinger for de enkelte delstrekninger legges til grunn for videre oppfølgingsarbeid.

- Statens vegvesen legger fram forslag til riksvegrute for sykkel i Buskerudbyen, alternativt forslag til prosess for hvordan riksvegrute for sykkel i Buskerudbyen skal defineres, til fagrådets møte i oktober 2018.

- Videre arbeid med handlingsprogram for felles sykkelplan for Buskerudbyen, med revidert fremdrift, gjennomføres som anbefalt i saken.

Sak 31/18 Opptrapping av busstilbudet mot BBP2

Hensikt med saken
Gi orientering om Brakars forbedring av busstilbudet i 2018 og 2019, samt prosess mot endring av busstilbudet i BBP2.

Bakgrunn
Det er bevilget økte midler til styrking av drift av rutetilbudet for buss i 2018 og 2019 (bl.a. belønningsmidler), samt at det er oppstart av BBP2 i 2020. Brakar har iverksatt endringer alt i august 2018 og har planer om ytterligere forbedringer i 2019 før det blir oppstart av BBP2 i 2020.

# Nærmere om forbedringer av busstilbudet

## August 2018
Sju linjer i Buskerudbyen har blitt vesentlig styrka ved økt tilbud spesielt på kveld og helg. Over halvparten av økningen er lagt på avganger på lørdager og søndager. Dette gjelder:

| Linje | Forbedringer |
| --- | --- |
| 3 Fjell – Kastanjesletta | Tidl. start hverdager, tidl. start søndager, enklere tabell (fullføring av halve turer) |
| 4 Bera – Kniveåsen | Min. halvtimesrute hele uka |
| 5 Tors vei – Vinnes | Halvtimesrute hele uka |
| 25 Gulskogen – Bragernes torg | Bedre kveldstilbud mandag-lørdag |
| 51 Mjøndalen – Drammen | Min. halvtimesrute hele uka, tidl. start søndager |
| 71 Asker – Tranby – Lierbyen – Drammen | Min. halvtimesrute hele uka, tidl. start hverdager fra Asker, tidl. start søndager |
| 101 Hokksund – Mjøndalen – Drammen | Halvtimesrute på kvelden hverdager, timesrute lørdager og søndager |

## 2018 (2019)
De to linjene som betjener Konnerud, linje 22 Andorsrud – Konnerud – Bragernes torg og linje 24 Eikerdelet – Konnerud – Bragernes torg, har i dag avganger hvert 20. minutt (tre busser i timen) fra ca. kl. 5 til 21. Høsten 2018 blir tilbudet i rush forbedret. Det blir da fire busser i timen på hver av linjene i tidsrommene 6-9 og 14-18. På fellesstrekningen mellom Bernås og sentrum blir det da 8 busser i timen, dvs. avganger hvert 7-8 minutt. Det er foreløpig ikke avklart når forbedret tilbud iverksettes da det først må anskaffes to busser.

## 2019
Vinteren/våren 2019 settes det i drift seks elektriske busser på linje 51 Mjøndalen – Drammen. Samtidig forbedres tilbudet i rush morgen og ettermiddag. Det blir da ti minutter mellom hver avgang i rushretning (til Drammen om morgenen, til Mjøndalen om ettermiddagen). I dag er det femten minutter mellom hver avgang.

# Forberedelser til BBP2 i 2020
Brakar er i gang med å planlegge driftstilbudet for buss i BBP2, gjeldende fra 2020. Dette inkluderer hvor det skal kjøres, hvor ofte det skal kjøres og lengde på driftsdøgn (første og siste tur).

Det er estimert et behov på ca. 40-50 ekstra busser for å drifte det nye busstilbudet i BBP2. Det må påregnes at leveringstid for disse bussene er ca. 12 måneder. Med stortingsvedtak om BBP2 våren 2019 betyr det at nye busser kan leveres på forsommeren 2020. Oppstart av nytt rutetilbud blir da sommeren 2020. En stor økning i busstilbudet krever også at Brakars bussoperatør i Drammensregionen ansetter mange nye sjåfører. Brakar har en god dialog med bussoperatøren på dette punktet for å se til at det er nok sjåfører ved oppstart av BBP2.

Brakar har etablert et eget prosjekt for å utarbeide et styrket tilbud i 2020. Rambøll er engasjert som konsulent. Administrativ styringsgruppe understreker at utgangspunktet for prosjektet må være vedtatt Buskerudbypakke 2.

Brakars forslag til opptrappingsplan for busstilbud i Buskerudbyen 2020 legges fram til behandling i Buskerudbyens organer vinteren 2019.

Administrativ styringsgruppe behandlet saken i møte 7. september og anbefaler følgende forslag til konklusjon:

- Brakar fremmer konkret forslag til opptrappingsplan for buss i Buskerudbyen i 2020 i Buskerudbyens organer (fagråd, adm. styringsgruppe og ATM-utvalg) vinteren 2019. Planen skal ta utgangspunkt i vedtak om Buskerudbypakke 2.

- Eventuelle større endringer i Brakars tilbud (finansiert av belønningsmidler og Buskerudbypakke 2) sendes Buskerudbyens organer før endringene gjennomføres.

Sak 32/18 Byutredning trinn 2

Hensikt med saken
Orientere om og drøfte arbeid med byutredningen trinn 2

Saksframlegg
Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomført byutredning for åtte byområder i samarbeid med partene. Byutredningene har vært gjennomført i to trinn. Trinn 1 ble sluttført i desember 2017. Hensikten med trinn 1 var å belyse ulike virkemidler og kostnader som må til for at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing (nullvekstmålet for persontransport med bil). Byutredning trinn 1 utgjorde et viktig faglig grunnlag for arbeidet med Buskerudbypakke 2 som ble lokalpolitisk vedtatt i juni 2018. Utredningen danner også grunnlag for forhandlinger om en byvekstavtale for avtaleområdet som er berammet høsten 2018.

Arbeid med trinn 2 i byutredningen pågår i samarbeid med partene og skal ferdigstilles før 15. oktober 2018. Statens vegvesen har ikke satt av ekstramidler til utredningen. I tiltaksplan belønningsmidler 2018 er det satt av 300.000 kr. Arbeidet skal inngå i det faglige grunnlaget for bystrategien i neste Nasjonal transportplan som skal gjelde for perioden 2022–2033.

Mandatet for trinn 2 for Buskerudbyen er å se på rolledeling mellom kollektive transportformer og hvordan en kan øke samfunnsnytten av investeringer og driftsmidler: «Buskerudbyen benyttes som case for å belyse i hvilke markeder de ulike kollektive transportformene (buss og tog) har sine styrker, og hvordan en kan sikre at samfunnet får mest mulig igjen for pengene. Aktuelle temaer er samordning av rutetilbudet, knutepunktutvikling, takstsamarbeid og takststruktur.»

Prosjektleder fra Statens vegvesen David Ramslien vil orientere nærmere i møtet.

Forslag til konklusjon: Saken drøftet og innspill tas med i det videre arbeidet.

Sak 33/18 Kommunikasjon

Hensikt med saken

Orientere om kommunikasjonstiltak på trappene. Drøfte hovedstrategi for det løpende kommunikasjonsarbeidet høsten 2018 og våren 2019, samt forberedelser rundt informasjon til nye politikere i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Hovedstrategi

I et år med medvirkning, høring og behandling av forslag til justert Buskerudbypakke 2 har hovedstrategien for kommunikasjon vært todelt: Være tett på mediebildet og sosiale medier, og gjøre løpende vurderinger av hvem og hvordan eventuelt møte debatt og forespørsler. Også debatten rundt bypakker og bompenger ellers i landet følges tett.

Samtidig blir det jobbet aktivt for å ligge i forkant av temaer som kan dukke opp for kjapt å kunne gi solide, faktabaserte svar. Begge deler av strategien er det ønskelig å videreføre også fremover.

Mer fokus på planlagte og gjennomførte tiltak

I etterkant av endelig vedtak om justert Buskerudbypakke 2, er det nødvendig å videreutvikle nettsiden med særlig fokus på enkelt tilgjengelig informasjon om planlagte og gjennomførte tiltak.

I juni ble det lagt ut en digital story på nettsiden som på lettfattelig vis forklarer hovedtrekkene i bypakken, samt en digital story som forteller det viktigste om bompengeordningen: http://story.buskerudbyen.no/nybypakke    http://story.buskerudbyen.no/bypakkeogbommer

Neste skritt blir å utvikle egne sider for de ulike hovedsatsingsområdene; vei, buss og tog, sykling og gåing. Det skal være enkelt å finne ut mer både om overordnet strategi, om konkrete prosjekter og hva som skjer når gjennom en kombinasjon av kart, grafikkløsninger, bilder og tekst.

Andre utviklingsområder i høst:

Faktabanken ble opprettet for å gjøre det lettere å finne frem til sentrale dokumenter i Buskerudbypakke 2-prosessen. Den vil bli videreført og videreutviklet. I tillegg er det behov for å gjøre arkivet over saksdokumenter og andre sentrale dokumenter for samarbeidet mer oversiktlig og brukervennlig.

Pigg med pigg-kampanje

Under fjorårets Pigg med pigg-kampanje (få ett piggdekk + skift gratis, betal for ett) fikk 640 sykler piggdekk sponset av Buskerudbyen i løpet av bare noen få høstuker. Det ble laget en promo-video som fikk god spredning i sosiale medier og mye positiv feedback. Til årets kampanje lages det en ny video, samtidig som det vil bli jobbet aktivt for å få publisitet rundt kampanjen i tradisjonelle medier. Alt materiell rundt kampanjen blir distribuert til partnerne til bruk på egne sider.

Informasjon til nye politikere

Høsten 2019 er det lokalvalg. Sekretariatet vil tilby kunnskapsbygging og oppfriskning av fakta hos nye og erfarne politikerne.

Fagrådet drøftet saken i møte 31. august, og administrativ styringsgruppe drøftet den i møte 7. september.

Forslag til konklusjon: Kommunikasjonsarbeidet følges opp som omtalt i saken.

Sak 34/18 Samarbeid mellom bypakker

Hensikt med saken
Ta stilling til forslag om initiativ til økt samarbeid mellom byområder som er aktuelle for byvekstavtaler.

Bakgrunn
Transportetatene arbeider med grunnlaget for bypolitikken i Nasjonal transportplan 2022-2033. Etter at programmet Framtidens byer ble avsluttet bærer situasjonen preg av lite samarbeid mellom byområdene om fag og bypolitikk overfor staten. Det er behov for et nærmere samarbeid mellom byområder som er aktuelle for byvekstavtaler for å få til mer sammen enn hver for oss, blant annet vil det kunne gi:

- Bedre kompetanseflyt og erfaringsutveksling mellom byer som jobber med de samme temaene

- Større grad av politisk samarbeid mellom ordførere og fylkesordførere i de aktuelle byene for å få en tydeligere stemme inn i prosessen med utforming av bypolitikken i NTP 2022-2033 overfor samferdselsdepartementets politiske ledelse, storting og regjering.

I fagrådets møte 31.08. og administrativt styringsgruppemøte 07.09. ble det vurdert som viktig å ta et initiativ som beskrevet over for å påvirke rammebetingelsene for videre byutvikling gjennom bypolitikken som utformes i Nasjonal transportplan 2022-2033.

Administrativ styringsgruppe behandlet saken i møte 7. september og anbefaler følgende forslag til konklusjon:

ATM-utvalget anbefaler at det tas et initiativ som beskrevet i saken.

Sak 35/18 Status

Tilskuddsmidler til arbeidet med areal i byvekstavtaler
ATM-utvalget ble i møte 25, mai 2018 orientert om Kommunal- og Moderniserings-departementets utlysing av tilskuddsmidler til arbeid med areal i byvekstavtaler. Adm. styringsgruppe behandlet ovennevnte i sak 36/15 i møte 15. juni 2018 og gav uttrykk for at Buskerudbyen sender en felles søknad. Fagrådet fikk videre fullmakt til å behandle endelig forslag til søknad. 

Fagrådet behandlet forslag til søknad i møte 31. august der det var enighet om at søknaden baseres på forslag som har kommet fra kommunene og fylkeskommunen, og inneholder to hovedelementer:

- Støtte til planarbeid i Buskerudbyens prioriterte utviklingsområder, dvs Lierstranda, Drammen/ Gulskogen Nord, Mjøndalen/Krokstadelva, Hokksund, Vestfossen og Kongsberg. I søknaden søkes om en rund sum, 4 mill. kr med nærmere konkretisering av aktuelle prosjekter med dokumentasjon på at egenandel etc er ivaretatt.

- Støtte til utvikling av kunnskapsgrunnlag og planleggingsverktøy, dvs digital kartløsning, bruk av plan- og transportmodell og kartlegging av boligpreferanser i Buskerudbyen – alle verktøy med sikte på å styrke utviklingen i de prioriterte utviklingsområdene i Buskerudbyen. I søknaden konkretiseres nærmere kostnader og egenandel for hvert prosjekt.

Oppfølging av Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23 - handlingsprogram 2018-23
Fagrådet har i møte 31. august lagt følgende formål og framdrift for arbeidet med nytt handlingsprogram 2018-23 for oppfølging av felles Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-23: Formålet med revideringen er å få et ajourført handlingsprogram som grunnlag for å følge opp mål og strategier i felles vedtatt areal- og transportplan. Revideringen bidrar til å gi partnerne fornyet kunnskap om innholdet i felles areal- og transportplan og vil være et godt grunnlag i arbeidet med byvekstavtale med staten.

Framdrift

Aug.     2018	Oppstart

Sept./Okt.18	Oppdatering av nøkkeltall og faglige vurderinger – Buskerudbysekretariatet i

samarbeid med partnerne

Nov./Des  18	Første forslag til ajourført handlingsprogram i fagrådet

Fagdag areal- og transportutvikling for mer klimavennlige, attraktive og
                       levende byer.

Jan./feb 2019  Behandling av ajourført handlingsprogram i Buskerudbysamarbeidets organer

Mars/april  19  Behandling av ajourført handlingsprogram i by-/kommunestyrer og
                        fylkeskommunen.

Oppdatert parkeringsstrategi Buskerudbyen 
Det er en sterk sammenheng mellom tilgjengelighet til parkering og reisemiddelvalg. En målrettet parkeringspolitikk vil kunne gi et viktig bidrag til å nå målene for Buskerudbyen. Samtidig må parkeringspolitikken balansere mellom ulike hensyn. I 2010/11 ble det vedtatt en felles samordnet parkeringsstrategi i Buskerudbykommunene og fylkeskommunen som omfattet blant annet enighet om å:

- Prioritere korttidsparkering i sentrumsområdene foran arbeidsplassparkering

- Redusere antall parkeringsplasser i sentrumsområdene

- Prioritere innfartsparkering på prioriterte jernbanestasjoner og bussholdeplasser

- Søke om å bli parkeringskommune som innebærer at kommunene selv kan håndheve parkeringsbestemmelsene

Arbeidet for en samordnet parkeringspolitikk ble videre fulgt opp og utdypet i Areal- og transportplan 2013-2023.

Det vil være gunstig å ha en oppdatert samordnet parkeringsstrategi for Buskerudbyen i forkant (evt parallelt) med byvekstforhandlingene bygget på et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Siste omfattende kunnskapsgrunnlag for parkeringspolitikk i Buskerudbyen er fra 2010, men noe er blitt samlet inn i forbindelse med Byutredningen for Buskerudbyen i regi av Statens vegvesen i 2017. Siden 2010 har det skjedd en del endringer i arealbruk, transport, teknologi og regelverk. For eksempel utgjør elbiler en stadig økende andel av bilparken, bildeling øker i omfang og autonome kjøretøy er nærmest rundt neste sving. Bildeling og autonome kjøretøy kan gi redusert behov for parkering ved målpunkter, men kan også redusere effekten av parkeringspolitikken ved at en ikke er avhengig av å parkere ved destinasjonen.

Fagrådet har i møte 31. august igangsatt et arbeid med å få etablert et oppdatert kunnskaps-grunnlag for regional parkeringsstrategi i Buskerudbyen. Både som grunnlag for forhandlinger om byvekstavtale med staten og for videre arbeid med parkeringspolitikken i kommunene.

«Norges beste sykkelby»
Syklistenes Landsforening kårer annen hvert år «Norges beste sykkelby». Undersøkelsen blir presentert på Den nasjonale sykkelkonferansen. Denne ble arrangert 4. og 5. juni i Sarpsborg der representanter fra alle partnerne i Buskerudbysamarbeidet deltok. Vinneren i år var Kristiansand. Både Kongsberg (en plass ned til fjerde) og Drammen (tre plasser ned til delt 17. plass med Sandefjord) går ned på rankingen.

- Kongsberg scorer høyest på trygghetsfølelse.

- Oslo, som har hatt største forbedring i poengsum i brukerundersøkelsen siden første undersøkelse, i 2008, klatrer fra 16. til 14. plass.

- Syklistene opplever ikke at det er blitt noe vesentlig bedring av sykkelforholdene fra 2016 til i år.

- Lillestrøm, som har vunnet fem av seks ganger undersøkelsen har vært gjennomført, måtte i år ta til takke med andreplassen.

- Stavanger har for første gang pallplass siden kåringen startet i 2008.

https://www.laagendalsposten.no/nyheter/kongsberg/sykkel/kongsberg-mistet-pallplassen/s/5-64-532703

https://syklistene.no/aktuelt/kristiansand-karet-til-beste-sykkelby/

Rekruttering av ny daglig leder Buskerudbyen

ATM-utvalget har i sak 25/18 gitt tilslutning til utlysning av stilling som daglig leder Buskerudbysekretariatet. Prosessen er igangsatt med et ansettelsesutvalg bestående av leder og nestleder av administrativ styringsgruppe, vegvesenets representant i administrativ styringsgruppe samt en ansatterepresentant.

Sak 36/18 Eventuelt

Vedlegg 1

Møtereferat ATM-utvalget

Møte nr. 4/18 - 22.06.2018

| Tilstede | ATM-utvalget: Roger Ryberg, fylkesordfører, Buskerud fylkeskommune (leder) Gunn Cecilie Ringdal, ordfører, Lier kommune Tore Opdal Hansen, ordfører, Drammen kommune Hans Kristian Sveaas, varaordfører, Øvre Eiker kommune Bent Inge Bye, ordfører, Nedre Eiker kommune Kari Anne Sand, ordfører, Kongsberg kommune Alberte Ruud, vegdirektoratet, Statens vegvesen Rolf Helge Grønås, avdelingsdirektør, Statens vegvesen region sør Ove Skovdahl, seksjonssjef, Regional samhandling øst, Jernbane-direktoratet Helen Bjørnøy, fylkesmann i Buskerud Fra administrasjonen: Trude Andresen, rådmann, Øvre Eiker kommune Gro R. Solberg, samferdselsdirektør, Buskerud fylkeskommune David Ramslien, prosjektleder, Statens vegvesen region sør Truls Hvitstein, rådmann, Nedre Eiker kommune Wenche Grinderud, rådmann, Kongsberg kommune Bente Gravdal, rådmann, Lier kommune Trond Julin, rådmann, Drammen kommune Hans Petter Christiansen, assisterende fylkesmann i Buskerud Fra sekretariatet: Tor Atle Odberg, daglig leder Gun Kjenseth, prosjektleder by-/ og stedsutvikling Jomar Lygre Langeland, prosjektleder areal og transport Ingunn Larsen, prosjektleder kommunikasjon Trond Solem, prosjektleder sykkel |
| --- | --- |
| Forfall |  |
| Møtested | Kommunestyresalen, Haugestad, Lier kommune, Lierbyen |
| Tidspunkt | Fredag 22. juni 10:30 – 13:00 |

Innkalling og dagsorden godkjent.

Sak 20/18 Referat fra møte 25. mai 2018
Konklusjon: Referatet godkjent.

Sak 21/18 Buskerudbypakke 2

Ordførerne orienterte om behandlingen av saken i sine kommuner/fylkeskommunen. Forslag til Buskerudbypakke2 er vedtatt med stort flertall i alle de fire by-/ kommunestyrene og i fylkestinget. Et klart signal til Samferdselsdepartementet om hva de folkevalgte i disse fire kommunene og fylkeskommunen vil.

Konklusjon: ATM-utvalget beslutter at lokalpolitiske vedtak og tilhørende faglig grunnlagsmateriale oversendes Statens vegvesen snarest mulig for videre saksgang. Ambisjonen er forhandling om byvekstavtale høsten 2018 og stortingsbehandling våren 2019 med oppstart av bypakken/byvekstavtalen i 2020.

Sak 22/18 Grunnlag og forberedelser for byvekstavtale

Drøfting i møtet
Når det gjelder videre prosess er det enighet om at det ikke utarbeides felles saksframlegg med behandling i kommunene/ fylkeskommunen nå, men at grunnlag og forberedelser for byvekstavtale blir hovedtema på ATM-rådsmøte 17. september. 

Fylkesmannen opplyste om at staten vil utforme et mandat for statens forhandlere etter sommerferien. Fylkesmannens rolle er knyttet opp til ønske fra kommunal- og moderniseringsdepartementet om å koble areal tettere mot transport.

ATM-utvalget vil etter ATM-rådsmøte og evt. ny informasjon fra samferdselsdepartementet vurdere nærmere forberedelser.

Konklusjon: Det startes et arbeid med å forberede grunnlag for forhandlinger om byvekst-avtale med staten som skissert i saken. Dette grunnlaget presenteres for ATM-rådet i møte 17. september. ATM-utvalget vil deretter vurdere behov for videre prosesser.

Sak 23/18 Belønningsavtale - Forslag til handlingsplan 2018 og 2019

For å finansiere videre planlegging av Tilfartsveg vest del 1 ble det foreslått følgende omdisponeringer:
2018 - 1.2.1 Sanntidsinformasjon reduseres med 1 mill. 
2018 – 4.2.1 Reis Smart reduseres med 1 mill.
2018 – 4.2.2 Feie for Egen dør reduseres med 1 mill.
2018 – 5.2.1 Planlegging for BBP2 tilføres 3 mill.

Det er videre en summeringsfeil under tiltaksområde 5 som rettes opp ved at 
2018 – 5.1.2 Oppfølging felles gåstrategi reduseres med 1 mill.

Konklusjon:

- Forslag til handlingsplan 2018-19 for belønningsavtale vedtatt med følgende endring:
2018 - 1.2.1 Sanntidsinformasjon reduseres med 1 mill. 
2018 – 4.2.1 Reis Smart reduseres med 1 mill.
2018 – 4.2.2 Feie for Egen dør reduseres med 1 mill.
2018 – 5.1.2 Oppfølging felles gåstrategi reduseres med 1 mill.
2018 – 5.2.1 Planlegging for BBP2 tilføres 3 mill.

- Sendes by/kommunestyrene og fylkesting til orientering og evt. innspill til tiltaksplan for 2019.

- Tiltaksplan belønningsmidler 2018 vedtatt.

- ATM-utvalget gir administrativ styringsgruppe fullmakt til justering av midlene innenfor vedtatte rammer i tiltaksplanen. Ved behov delegeres denne fullmakten videre til daglig leder i samråd med leder av adm. styringsgruppe.

Sak 24/18 Plan for Buskerudbysamarbeidet andre halvår 2018

| Tema/saker | Fag- rådet | Adm. styrings- gruppe | ATM- rådet | ATM- utvalget | Egnet utvalg i kommune /fylkeskommune | By-/kom-munestyrer og fylkesting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byutredning trinn 2 | 30.8/ 31.8 | 07.09 | 17.09 | 21.09 | Drøftng før ATM-utvalget |  |
| Forberedelser byvekstforhandlinger/KS2 | 30.8/ 31.8 | 07.09 | 17.09 | 21.09 |  |  |
| Oppfølging av ATP-plan- handlingsprogram 2018-21 - oppstart | 30.8/ 31.8 |  |  |  |  |  |
| Parkeringsstrategi Buskerudbyen – prosjektbeskrivelse/ framdriftsplan | 30.8/ 31.8 | 07.09 |  | 21.09 |  |  |
| Opptrapping av busstilbudet mot BBP2 | 30.8/ | 07.09 |  | 21.09 |  |  |
| Utredning sammenhengende sykkeltrase på begge sider av elva | 30.8/ 31.8 | 07.09 |  | 21.09 |  | Felles sak |
| Oppdatert handlingsprogram sykkel | 18.10 | 09.11 |  | 23.11 |  | Felles sak |
| Byvekstforhandlinger | 09.11 | 09.11 | 19.11 | 23.11 |  |  |
| Elektriske bysykler | 09.11 | 09.11 |  | 23.11 |  | Felles sak |
| Fremkommelighetstiltak buss | 18.10 | 09.11 | 19.11 | 23.11 |  |  |
| Strategi Feie for egen dør | 18.10 | 9.11 |  | 23.11 | Drøfting før ATM-utvlgsmøte | Felles sak |

Konklusjon: Halvårsplan høsten 2018 for Buskerudbysamarbeidet godkjent.

Sak 25/18 Bemanning i sekretariatet

Leder av administrativ styringsgruppe orienterte om saken. Det ble videre orientert om at Buskerudbyen er innklaget til Klagenemnda for offentlige anskaffelser med påstand om ulovlige direkteanskaffelser. 

Konklusjon: Det gis tilslutning til opplegg for utlysning av stilling som daglig leder Buskerudbysekretariatet i tråd med saken.

Sak 26/18 Status

Sak 27/18 Eventuelt

Jernbanetiltak

På vegne av Øvre Eiker tok varaordfører Hans Kristian Sveaas opp følgende jernbanespørsmål:
 - Øvre Eiker venter fortsatt på utredningen om mulighet for to tog i timen.
 - Hva innebærer fylkestingets vedtak om løsning for tog til Vikersund.
 - Når skal planarbeid for tilsving i Hokksund mellom Sørlandsbanen og Randsfjordbanen
   starte opp. Øvre Eiker er bekymret for forsinkelser i planarbeidet med RV35.

Ove Skovdahl, Jernbanedirektoratet mente det var fint å kunne bruke ATM-utvalgets møter til dialog rundt aktuelle tema. Både Jernbanedirektoratet og BaneNor jobber med utredninger rundt to tog i timen til Hokksund. Når dobbeltsporet til Gulskogen er ferdig i 2025 ligger det bedre til rette for to tog i timen både til Vestfold og til Hokksund. Det kan sees på tiltak som lengre krysningsspor, samtidig innkjøring etc. Det er viktig at Mjøndalen stasjon blir oppgradert, både ut fra kvalitet, men også ut fra å få til to tog i timen. Kravene til hva som må til er ikke absolutte, må se på hva som er akseptabelt, vurdere reisetid sett i forhold til frekvens.

L13 som nå går til Drammen skal forlenges til Vestfold. Pendel Kongsvinger – Asker kan forlenges til Gulskogen og evt. til Hokksund. Når det gjelder Randsfjordbanen skal Jernbanedirektoratet se på denne. Tilbudsforbedringer krever også samfunnsøkonomiske vurderinger.

Tilsving Hokksund gjør at godstog kan kjøre Hønefoss – Kongsberg uten å vende på Hokksund stasjon, og godstog på Sørlandsbanen kan kjøre om Hønefoss og ikke belaste strekningen Drammen – Hokksund. Dette kan også bedre mulighetene for to tog i timen til Hokksund. Jernbanedirektoratet vil starte opp planarbeidet med tilsving i løpet av høsten. Det har vært kontakt med Statens vegvesen om å se nærmere på sammenhengen mellom tilsving og evt. trase for Rv35.

Flere ordførerne ga uttrykk for at de var godt fornøyd med orientering.

Henvendelse til fylkesmannen

Assisterende fylkesmann Hans Petter Christiansen orienterte om fylkesmannens svar til media angående mulighet for å gå vekk fra en evt. byvekstavtale. Fylkesmannen svarte media at et slikt spørsmål må reises til Samferdselsdepartementet.

Vedlegg 2

Til:   ATM-rådets møte 17. september 2018			             Notat 11. september 2018
Fra: Buskerudbysekretariatet

Grunnlag og forberedelser for byvekstavtale

Dette notatet gir bakgrunnskunnskap til ATM-rådsmøtet 17.09.18 som har hovedtema byvekstavtale med staten som hovedtema.

Bakgrunn

I juni 2018 godkjente de fem by-/kommunestyrene i Buskerudbysamarbeidet avtale med Samferdselsdepartementet (SD) om belønningsmidler fra staten på til sammen 165 millioner kr i 2018 og 2019.

I brev fra SD av 16. mai 2018 om ny belønningsavtale for perioden 2018/19 heter det videre at: “Det kan bli aktuelt å starte forhandlinger om en byvekstavtale i 2018. Samferdsels-departementet vil komme tilbake til dette på et senere tidspunkt”.

Med dette som bakgrunn drøftet ATM-utvalget i møtet 22. juni 2018 grunnlag og prosess for forberedelser til byvekstavtale. Konklusjon: «Det startes et arbeid med å forberede grunnlag for forhandlinger om byvekstavtale med staten som skissert i saken. Dette grunnlaget presenteres for ATM-rådet i møte 17. september. ATM-utvalget vil deretter vurdere behov for videre prosesser.»

Fylkesmannen opplyste på møtet 22. juni at staten vil utforme et mandat for statens forhandlere etter sommerferien. Fylkesmannens rolle er knyttet opp til ønske fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om å koble areal tettere mot transport.

Føringer for byvekstavtaler

Føringene for byvekstavtaler er forankret i Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029 og NTP 2014-2023 og tolkes slik at:

- det kun er midler som er forankret i gjeldende NTP 2018–2029 som kan inngå i en byvekstavtale

- det er en forutsetning for å få byvekstavtale at byområdet har en form for brukerbetaling.

Dette innebærer at Buskerudbyen gjennom forhandlinger kan oppnå andeler av følgende potter i en byvekstavtale:

- Belønningsmidler (17 mrd. kr) kan brukes til tiltak som bidrar til redusert biltrafikk og styrket kollektivtrafikk, inkludert driftstiltak som for eksempel flere bussavganger

- Programområdemidler kan brukes til investeringer i fysiske tiltak på riksveg og jernbane

  - Riksveg (24 mrd. kr)

    - Tiltak for gåing og sykling

    - Kollektivtiltak

  - Jernbane (1 mrd. kr)

    - Stasjoner og knutepunkter

En byvekstavtale innebærer sterkere integrering av areal og transportplanlegging i avtale-området og forventes å inkludere forpliktelser til å føre en areal- og lokaliseringspolitikk som er rettet inn mot å nå nullvekstmålet.

Aktuelle tiltak som kan inngå i byvekstavtaler

Det tas utgangspunkt i lokalpolitisk vedtatt Buskerudbypakke 2 og Statens vegvesens byutredning der avtaleområdet for byvekstavtale er definert til kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker.

Det er et stort behov for bedre tilrettelegging for sykling langs riksvegene eller riksvegrutene i avtaleområdet. Det gjelder særlig E134, E18 og rv. 35. Det er utarbeidet en Felles sykkelplan for Buskerudbyen som viser at finansieringsbehovet er i størrelsesorden 5 mrd. kr for et sammenhengende og oppgradert sykkelvegnett (uten tiltak i Kongsberg). Det er satt av midler innen Buskerudbypakke 2 til tiltak, men det er et stort behov for å finansiere ytterligere tiltak for å få til et sammenhengende godt sykkelvegnett som også omfatter riksvegansvaret (langs riksveg eller på riksvegrute). Aktuelle tiltak for prioritering er vist i Vedlegg “Oversikt over potensielle riksvegtiltak i byvekstavtale for Buskerudbyen”. 

Busstrafikken i Buskerudbyen går i hovedsak ikke på riksveger, men på parallelt vegnett i Buskerudbyen. Det betyr at det er kommunene og fylkeskommunene som har hovedansvaret for infrastruktur for kollektivtrafikk på veg i vårt område. Det er prioritert midler til slike tiltak i forslag til Buskerudbypakke 2. Det er imidlertid behov for blant annet oppgradering av holdeplasser langs riksveg. Aktuelle tiltak for prioritering er vist i Vedlegg “Oversikt over potensielle riksvegtiltak i byvekstavtale for Buskerudbyen”.

Det foreslås i tillegg å bringe inn strekningsvise tiltak på jernbane og økt kjøp av togtjenester (flere avganger, lengre tog mv) inn i forhandlingene om en Byvekstavtale.

Eksempler på tiltak kan være:

- Sykkelanlegg langs riksveg; delprosjekter som har plangrunnlag og som er forankret i Felles sykkelplan for Buskerudbyen. Eksempler på aktuelle strekninger er Holmen-Strømsø (koordineres med Holmenbrua-prosjektet for å få en sammenhengende høystandardtrasé langs E18), Lier mot både Asker og Drammen (E18-korridoren) og strekningen Drammen–Mjøndalen–Hokksund i E134 korridoren og tiltak langs eksisterende rv. 35 i Hokksund.

- Kollektivtiltak i tilknytning til riksveg: Bangeløkka ekspress busstopp og utbedring av holdeplasser langs rv 35 og E134. Også innfartsparkerings-plasser med tilknytning til riksvegnettet som Heiatoppen kan bli aktuelt.

- Programområdetiltak jernbane: Aktuelle tiltak er kollektivknutepunkt Hokksund, Mjøndalen, Brakerøya og Lierstranda. I Handlingsprogram for jernbanesektoren ligger det inne omtale av tiltak på Brakerøya stasjon som følge av nytt sykehus på Brakerøya og Mjøndalen stasjon. I handlingsprogrammet står det: “I forbindelse med forhandlinger om byvekstavtalene har Jernbanedirektoratet foreslått å prioritere utbedringstiltak på Mjøndalen stasjon”.

- Andre tiltak på jernbane som ikke er fullfinansiert av IC-utbyggingen kan bli aktuelle å bringe inn i forhandlingene. Det kan gjelde kulvert i Baker Thoens allé, deler av nye Gulskogen stasjon og den delen av bybrua i Drammen som ikke er fullfinansiert av IC-prosjektet.

- Jernbane: Buskerudbysamarbeidet arbeider for å få til to tog i timen mellom Drammen og Hokksund. Forslag til kommunedelplan for strekningen Gulskogen-Hokksund har vært til høring og skal til politisk sluttbehandling. 

Fra side 79 i Innst. 460 S (2016–2017) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2018–2029:
“To tog i timen til Hokksund 
Komiteen viser til behovet for utredning av kapasitetsøkende tiltak i CityLink-området. En økning i frekvens mellom Hokksund og Drammen fra ett til to tog i timen vil være et viktig tiltak for å realisere potensialet i kollektivsatsingen for Buskerudbyen. Komiteen viser til at dette skal vurderes som en del av arbeidet med kommunedelplan for Gulskogen–Hokksund, herunder om en trinnvis utbygging er mulig. Komiteen viser til at et forbedret togtilbud er et aktuelt tiltak i forhandlinger om en byvekstavtale for Buskerudbyen”.

- Lierstranda stasjon, behov for planavklaring/planprosess for ny stasjon (jfr innspill fra Buskerudbyen til Jernbanedirektoratets handlingsprogram).

Regional areal og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023 ble vedtatt i 2013 og ligger til grunn for Buskerudbypakke 2. Planens handlingsprogram skal ajourføres høsten 2018.

I administrativ styringsgruppes møte 15. juni 2018 kom det bl.a. følgende forslag til presiseringer:

- De statlige føringene for byvekstavtaler legges til grunn for aktuelle tiltak

- Stor enighet om at det er riktig å satse på sykkelinfrastruktur i E134-, E18- og Rv35 korridorene med hovedsykkelveg på begge sider av elva i E134 korridoren

- Tiltak som innebærer bruk av ny trafikkstyringsteknologi bør vektlegges

- Dersom det er krav til egenfinansiering fra kommuner/fylkeskommune bør dette baseres på satsingen på tiltak i eksisterende budsjetter og som bygger opp under nullvekstmålet.

I fagrådsmøte 31. august ble det bedt om en presisering av at i tråd med lokalpolitisk vedtatt Buskerudbypakke2 vil belønningsmidler i en byvekstavtale gå til å finansiere busstilbudet (drift). Det ble også foreslått å fremme en ekstrasatsing på grønn mobilitet inkl ny teknologi som et aktuelt tiltak som kan inngå i en byvekstavtale.

Statlige forventninger

Aktuelle statlige forventninger og tiltak i en byvekstavtale kan være:

- Revidere planer i tråd med målsettingen i byvekstavtalen med fokus på nullvekstmålet

  - Regional plan for areal og transport Buskerudbyen

  - Kommune(del)planer

  - Andre planer/reguleringsplaner

- Arealpolitikk

  - Områdeutvikling sentrum og knutepunkter

  - Lokalisering av arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter

  - Lokalisering av boliger og sosial infrastruktur

- Samordnet parkeringspolitikk som bygger opp om målene

- Måleindikatorer/resultatrapportering

Videre prosess
I henhold til brev fra SD av 16. mai 2018 er det aktuelt å starte forhandlinger om en byvekstavtale i 2018.

Forslag til videre prosess tar utgangspunkt i ATM-utvalgets vedtak i møte 22. juni: “Det startes et arbeid med å forberede grunnlag for forhandlinger om byvekst-avtale med staten som skissert i saken. Dette grunnlaget presenteres for ATM-rådet i møte 17. september. ATM-utvalget vil deretter vurdere behov for videre prosesser.”

ATM-utvalget ved ordførerne vil med faglig støtte fra administrativ styringsgruppe og sekretariatet gjennomføre forhandlinger med staten ved politisk ledelse i SD og KMD og med faglig støtte fra Vegdirektoratet. Forhandlingsresultatet forankres i sak til by-/kommunestyrer og fylkesting.

### Vedlegg - Oversikt over potensielle riksvegtiltak i byvekstavtale for Buskerudbyen

«Nedenfor er en oversikt over kollektiv- og gang-/sykkeltiltak på riksveg som kan være aktuelle i framtidige byvekstavtaler. Den reelle prioriteringen av tiltak vil skje gjennom forhandlinger for i hvert enkelt byområde. Ikke alle tiltakene vil bli gjennomført.» Statens vegvesen Handlingsprogram 2018-2023, side 275

Tabellene omfatter tiltak i alle fem kommunene i Buskerudbysamarbeidet inkludert Kongsberg, i tilfelle også Kongsberg skulle kvalifisere seg for byvekstforhandlingene. Tabellene vil bli revidert slik at kun aktuelle tiltak for en byvekstavtale for avtaleområdet vil inngå.

Tegnforklaring planstatus: RPL står for reguleringsplan

Tabell 1 Aktuelle tiltak for sykling og gåing i en byvekstavtale for Buskerudbyen. Kilde: Statens vegvesen Handlingsprogram 2018-2023, side 283

### Tabell 2 Aktuelle tiltak for kollektivtrafikk og universell utforming i en byvekstavtale for Buskerudbyen. Kilde: Statens vegvesen Handlingsprogram 2018-2023, side 284